Утверждаю

Глава

Первоавгустовского сельсовета

Дмитриевского района Курской области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Сафонов

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

***Д О К У М Е Н Т А Ц И Я***

***ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ)***

***НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА***

***НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА:***

***"Газораспределительные сети низкого давления***

***с. Неварь, п. Лесной, п. Чемерки Первоавгустовского сельсовета***

***Дмитриевского района Курской области"***

2018 год

**СОДЕРЖАНИЕ**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА**

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ**

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ**

**1. Информация об электронном аукционе.**

1.1. Настоящий аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион, также – аукцион) проводится в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и настоящей документацией об электронном аукционе (далее – документация об аукционе).

1.2. Сведения о муниципальном заказчике (далее – Заказчик) указаны в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

1.3. Информация о закупке с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, за исключением случая, если при проведении аукциона на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг Заказчик не имеет возможности определить необходимое количество запасных частей к технике, к оборудованию, объем работ, услуг, содержится в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

1.4. Проведение настоящего аукциона обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников закупки.

1.5. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регулирующие порядок и условия проведения настоящего аукциона, а также исполнения муниципального контракта, который будет заключен по результатам проведения настоящего аукциона, изучаются участником электронного аукциона самостоятельно.

1.6. Подавая заявку на участие в электронном аукционе, участник закупки тем самым подтверждает, что он ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней проект муниципального контракта, и изложенными в них условиями проведения аукциона и исполнения муниципального контракта, который будет заключен по результатам проведения настоящего аукциона.

**2. Требования к товару, работам, услугам, являющимся предметом аукциона.**

2.1 Описание участниками закупки предмета аукциона, в том числе: качества, технические характеристики товара (работ, услуг), требований к их безопасности, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями, указанными в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

2.2. При указании в настоящей документации об аукционе на товарные знаки они сопровождаются словами «или эквивалент» либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование. Эквивалентность товаров определяется в соответствии с требованиями и показателями, предусмотренными пунктом 2.1 настоящего раздела документации об аукционе.

2.3. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены запреты, ограничения, либо иные условия допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, для целей размещения информации об осуществлении закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, такие условия будут учитываться Заказчиком при размещении настоящей информации об осуществлении закупки и заключении муниципального контракта.

**3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.**

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг указаны в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА». Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг определяются также проектом муниципального контракта, прилагаемым к настоящей документации.

**4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара**.

4.1. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара,   
об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара, в случае если такие требования установлены Заказчиком, указаны в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

4.2. В случае размещения извещения об осуществлении закупки машин и оборудования установленные Заказчиком требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок указаны в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА».

4.3. В случае размещения извещения об осуществлении закупки новых машин и оборудования в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» указаны установленные Заказчиком требования о предоставлении гарантии производителя данного товара и к сроку действия такой гарантии, о предоставлении гарантии поставщика на данный товар и к сроку действия такой гарантии (предоставление таких гарантий осуществляется вместе с товаром).

**5. Источник финансирования закупки**.

Финансирование настоящей закупки осуществляется согласно информации, указанной в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

**6. Начальная (максимальная) цена контракта.**

6.1. Начальная (максимальная) цена контракта и обоснование начальной (максимальной) цены контракта указаны в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

6.2. В случае если при проведении аукциона на выполнение технического обслуживания и (или) на ремонт техники, оборудования Заказчик не имеет возможности определить необходимое количество запасных частей к технике,   
к оборудованию и необходимый объем услуг и (или) работ, в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» указывается общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике,   
к оборудованию (с указанием начальной (максимальной) цены каждой запасной части) и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы   
по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, в том числе по замене указанных запасных частей.

6.3. В случае если при проведении аукциона на оказание услуг связи, юридических услуг Заказчик не имеет возможности определить необходимый объем таких услуг, в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» указывается начальная (максимальная) цена единицы услуги.

**7. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта   
и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками). Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг**.

7.1. Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) используется рубль Российской Федерации, если иное не указано в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

7.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта, не применяется.

7.3. Сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара, работ, услуг содержатся в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

**8. Лоты.**

В случае если в настоящем аукционе выделены лоты, объект закупки, начальная (максимальная) цена контракта и ее обоснование, сроки и иные условия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги указываются в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» отдельно в отношении каждого лота. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе или аукционе в отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный контракт.

**9. Антидемпинговые меры. Требования к участникам закупки.**

9.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в аукционной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в аукционной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с [частью 3](consultantplus://offline/ref=0EC415B132E83927BF8996BA0659D14CE257B7DA40F02812382C9A30ADA1469D855F7EF73C40B9DFy3hCL) статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Обеспечение, указанное в пункте 9.1 настоящей документации, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до заключения контракта.

Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

9.3. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=C083FF38E34ADE8DE1F70F4ACA00CDE47CD73C3CD4EC20EB8208B93E588770E56242B6CFBA07kEK) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=C083FF38E34ADE8DE1F70F4ACA00CDE47CD63C3EDFEC20EB8208B93E588770E56242B6CBBA7E06kEK) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=C083FF38E34ADE8DE1F70F4ACA00CDE47CD63C3EDFEC20EB8208B93E588770E56242B6CBBA7C06k9K) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DD72E27D351292AE6A9C03F4EE36CABB52EE85978AB9DDF7D0FC3E340934DN0rEK), [290](consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DD72E27D351292AE6A9C03F4EE36CABB52EE85978AB9DDF7D0FC0E344N9rFK), [291](consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DD72E27D351292AE6A9C03F4EE36CABB52EE85978AB9DDF7D0FC0E346N9r9K), [291.1](consultantplus://offline/ref=6C7ED189C16CD34C808DD72E27D351292AE6A9C03F4EE36CABB52EE85978AB9DDF7D0FC0E349N9rDK) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=6298BFCFE32921D6AB54115BEDA6760DD0A068C4A36A6A441ACD50CE66EE89C592BFBD4162D00At3K) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

7) участник закупки не является офшорной компанией.

9.4. В соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчиком установлено требование об отсутствии в [реестре](consultantplus://offline/ref=A7AFD42A5F1E3849BDB826957E0FEAE178B6A917A0022CA6D357C0A981DD38C80F5413487D6AB0A7O4n9F) недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.

9.5. Требования к участникам закупки, указываются в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

**10. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.**

**Инструкция по заполнению заявки на участие   
в электронном аукционе.**

10.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке.

10.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

10.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:

1) при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное [пунктом 2](#Par8) части 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное [пунктом 2](#Par8) части 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

б) согласие, предусмотренное [пунктом 2](#Par8) части 3 статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.

10.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара,   
на поставку которого заключается контракт.

10.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктом 1](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA42489762A5083E82A87287290CE385556714D056F228B68B4D5C9A52C2D437K) [части 1](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA42489762A5083E82A87287290CE385556714D056F228B68B4D5C9A52C2D436K) [статьи 31](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA42489762A5083E82A87287290CE385556714D056F228B68B4D5C9A52C5D435K) Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктами 3](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA42489762A5083E82A87287290CE385556714D056F228B68B4D5C9A52C2D439K)-5, 7, 7.1, [9 части 1 статьи 31](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA42489762A5083E82A87287290CE385556714D056F228B68B4D5C9B56C1D438K) Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром (если данное требование установлено в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА»);

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со [статьей 14](consultantplus://offline/ref=5408FBD3AA88A531FFCC8F8181614D7D16D8CC601F6C43D19C0A1E0B643C93BE95CD762D520D01E47DjCL) Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или копии этих документов (если данное требование установлено в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА»);

6) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

10.6. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за исключением предусмотренных [частями 3](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA42489762A5083E82A87287290CE385556714D056F228B68B4D5C9A59C5D436K) и [5](#Par0) статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» документов и информации, не допускается.

10.7. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.

10.8. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные [частями 3](consultantplus://offline/ref=D78947BA22EC58D70BAEFA42489762A5083E82A87287290CE385556714D056F228B68B4D5C9A59C5D436K) и [5](#Par0) статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Указанные электронные документы подаются одновременно.

10.9. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе:

Заявка на участие в электронном аукционе и все документы, относящиеся к заявке, должны быть составлены на русском языке либо сопровождаться надлежаще заверенным переводом на русский язык.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Требования к товарам, используемым при выполнении работ, с показателями, имеющими максимальные и (или) минимальные значения, а также значения показателей, которые не могут изменяться, указаны в разделе «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе.

Показатели товаров, предлагаемых участником электронного аукциона к использованию при выполнении работ, должны соответствовать техническим регламентам, принятым в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документам, разрабатываемым и применяемым в национальной системе стандартизации, в т.ч. ГОСТ указанным в Техническом задании настоящей документации об аукционе. Использование других показателей, требований, условных обозначений и терминологии в аукционной документации означает необходимость Заказчика в данных показателях для определения соответствия используемого при выполнении работ товара требованиям, установленным проектно-сметной документацией для качественного, не нарушающего технологический процесс выполнения работ по объекту.

Показатели, характеризующие товар, в отношении которых ГОСТами предусмотрен порядок расчета, подлежат расчету в соответствии с требованиями ГОСТ, которому должен соответствовать товар.

При описании участником закупки предлагаемых для использования при выполнении работ товаров (материалов) не допускается применение слов «эквивалент», «аналог», «типа», «или», «должно быть», «требуется», «необходимо», «могут» и других слов, не позволяющих однозначно трактовать сведения, указанные в первой части заявки на участие в электронном аукционе.

Конкретный показатель товара в первой части заявки на участие в электронном аукционе должен представляться в виде конкретного значения величины (без предлогов, слов и знаков: «от», «до», «не более», «не менее», «более», «менее», «не ниже», «не выше», «свыше», «ниже», «выше», «≤», «≥», «<», «>»). Исключение из данного правила составляют: 1) показатели товаров, выделенные в Техническом задании настоящей документации об аукционе курсивом: по таким показателям участник закупки представляет в первой части заявки сведения о конкретном показателе товара в виде конкретного значения (при наличии соответствующих сертификатов и (или) иных документов на товар) либо указывает диапазон возможных значений (при отсутствии соответствующих сертификатов и (или) иных документов на товар или при отсутствии возможности получить конкретное значение по результатам испытаний); 2) показатели товаров, имеющие исключительно интервальное или неконкретное значение (например, фракция щебня, крупность зерен песка, рабочая температура, температура применения, температура эксплуатации, температура рабочей среды, температура окружающей среды): значение таких показателей должно указываться участником закупки в первой части заявки в виде диапазона, конкретное значение не допускается (в данном случае допускается указание в первой части заявки на участие в электронном аукционе предлогов, слов и знаков: «от», «до», «не более», «не менее», «более», «менее», «не ниже», «не выше», «свыше», «ниже», «выше», «≤», «≥», «<», «>»). Применяемые в значениях показателей предлоги: «от» означает больше или равно установленному значению; «до» означает меньше или равно установленному значению. Применяемые в значениях показателей слова: «не более» означает меньше или равно установленному значению; «не менее» означает больше или равно установленному значению; «более» означает больше установленного значения; «менее» означает меньше установленного значения; «не ниже» означает больше или равно установленному значению; «не выше» означает меньше или равно установленному значению; «свыше» означает больше установленного значения; «ниже» означает меньше установленного значения; «выше» означает больше установленного значения. Применяемые в значениях показателей понятия: «не превышать», «не должно превышать» означает меньше или равно установленному значению; «превышать» означает больше установленного значения. Применяемые в значениях показателей символы: «≤» означает меньше или равно установленному значению; «≥» означает больше или равно установленному значению; «<» означает меньше установленного значения; «>» означает больше установленного значения. Установленные значения показателей через знак «-» (тире) включают крайние значения. Указанные в Техническом задании настоящей документации об аукционе значения показателей со знаками «±» «+/-» означают допустимые отклонения в параметре и необходимость предоставления участником закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе сведений по предельному отклонению как в сторону увеличения («+»), так и в сторону уменьшения («-»). При указании в Техническом задании настоящей документации об аукционе показателей и характеристик товара, марок товара с использованием соединительного союза «и», участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе предлагает товар со всеми перечисленными показателями и характеристиками, в отношении каждой из перечисленных марок товара. Если в Техническом задании настоящей документации об аукционе показатели и характеристики товара, марки товара сопровождаются разделительным союзом «или», участник закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе предлагает товар с одним из перечисленных показателей, одной из перечисленных марок, с соответствующими выбранному показателю характеристиками. Знак «,» между перечислением нескольких значений показателей и характеристик товара, марок товара означает, что участнику закупки необходимо в первой части заявки на участие в электронном аукционе предоставить все перечисленные заказчиком значения и показатели по каждому значению, по каждой марке товара. Знак «,» между перечислением нескольких значений показателей и характеристик товара, марок товара с указанием в окончании перечисления разделительного союза «или» означает, что участнику закупки необходимо в первой части заявки на участие в электронном аукционе указать одно из перечисленных заказчиком значений. Знак «;» между перечислением нескольких значений показателей и характеристик товара, марок товара означает, что участнику закупки необходимо в первой части заявки на участие в электронном аукционе указать одно из перечисленных заказчиком значений. В случае если значения показателей, характеристики товара указаны в круглых скобках, участнику закупки в первой части заявки на участие в электронном аукционе необходимо либо представить информацию о товаре со значением характеристик указанным перед круглыми скобками либо с одним значением указанным в круглых скобках. Значения показателей, указанные в квадратных скобках, изменению не подлежат. В случае если какая-либо характеристика или показатель товара не может быть определен либо не нормируется, то участник закупки указывает в первой части заявки на участие в электронном аукционе «не определяется», «не нормируется» и т.п. В случае, если в Техническом задании настоящей документации об аукционе содержатся требования к используемому товару с несколькими значениями одного и того же показателя (например для разных работ используются товары разных марок и т.д.), то необходимо описать все требуемые характеристики для каждого отличного показателя в отдельности.

При заполнении заявки на участие в аукционе, описании сведений, представление которых предусмотрено документацией об аукционе, указании конкретных показателей поставляемого (используемого) товара должны применяться общепринятые обозначения и наименования.

Отсутствие в первой части заявки единиц величин при описании характеристик поставляемого (используемого при выполнении работ) товара, их несоответствие единицам величин, указанным в документации об аукционе, является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.

Ответственность за достоверность информации о конкретных показателях используемого при выполнении работ товара, товарном знаке (его словесном обозначении) (при наличии), знаке обслуживания (при наличии), фирменном наименовании (при наличии), патентах (при наличии), полезных моделях (при наличии), промышленных образцах (при наличии), наименовании страны происхождения товара, указанных в первой части заявки на участие в электронном аукционе, несет участник закупки.

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в пунктах 11, 12 раздела «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе. В случае установления дополнительных требований к участникам закупки в составе второй части заявки также должны быть представлены документы, указанные в пункте 13 раздела «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе.

При заполнении первой и второй частей заявки участник электронного аукциона может воспользоваться рекомендуемыми формами заявки при их наличии в аукционной документации.

**11. Порядок формирования цены контракта.**

11.1. В случае если порядок формирования цены контракта не указан в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» все расходы, которые участник электронного аукциона может понести в связи с исполнением муниципального контракта, в том числе на перевозку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, должны быть включены в предлагаемую таким участником цену контракта.

11.2. Расходы участника электронного аукциона, неучтенные им при подаче заявки на участие в аукционе и не включенные в предложенную таким участником цену контракта, не подлежат возмещению Заказчиком.

**12. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе**.

12.1. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие   
в электронном аукционе. Требование обеспечения заявки   
на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех участников закупки.

12.2. Размер обеспечения заявки на участие в настоящем аукционе указан   
в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

12.3. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

12.4. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

12.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования.

12.6. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционе, не осуществляется, а денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, указанный в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА», на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника электронного аукциона заключить контракт;

2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта.

**13. Расходы, связанные с участием в аукционе**.

Расходы, которые участник электронного аукциона несет в связи с участием   
в настоящем аукционе, в том числе связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в электронном аукционе, не подлежат возмещению Заказчиком независимо от результатов аукциона.

**14. Подача заявок на участие в электронном аукционе**.

14.1. Для участия в электронном аукционе участник аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.

14.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе указаны в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

14.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 10.3 и 10.5 настоящего раздела документации об аукционе части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

14.4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие   
в электронном аукционе в отношении каждого объекта закупки.

**15. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе.**

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие   
в электронном аукционе указана в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА».

**16. Проведение аукциона.**

16.1. Аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении день. Дата проведения аукциона указана также в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» настоящей документации.

16.2. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

16.3. Аукцион проводится оператором электронной площадки в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**17. Размер обеспечения исполнения муниципального контракта, срок   
и порядок его предоставления.**

17.1. Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, устанавливается требование обеспечения исполнения контракта, за исключением случаев, предусмотренных [частью 2](#Par1873) статьи 96 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

17.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](#Par835) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

17.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

17.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.

17.5. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений [статьи 37](#Par677) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Размер обеспечения исполнения контракта по настоящему аукциону указан в разделах «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» и «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА» настоящей Документации.

17.6. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

**18. Заключение контракта по результатам электронного аукциона.**

18.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.

18.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

18.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.

Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в аукционной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в аукционной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с [частью 3](consultantplus://offline/ref=0EC415B132E83927BF8996BA0659D14CE257B7DA40F02812382C9A30ADA1469D855F7EF73C40B9DFy3hCL) статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

18.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.

18.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона.

18.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе документов, предусмотренных пунктом 18.5. настоящей статьи аукционной документации, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный пунктом 18.4 настоящей статьи аукционной документации протокол разногласий.

18.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе.

18.8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

18.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

18.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

18.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

18.12. В случае, предусмотренном [частью 23 статьи 68](consultantplus://offline/ref=5D3CD591C1E3272F388E217F4E90A657636DE3332646BA8B8701D63D89249EFF914D7E96435F8FB8XCHFL) Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.

18.13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный [частью 4](consultantplus://offline/ref=5D3CD591C1E3272F388E217F4E90A657636DE3332646BA8B8701D63D89249EFF914D7E96435F8FBEXCHBL) статьи 70 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил требования, предусмотренные [статьей 37](consultantplus://offline/ref=5D3CD591C1E3272F388E217F4E90A657636DE3332646BA8B8701D63D89249EFF914D7E96435F82B9XCH8L) Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

18.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.

18.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с [частью 14](#Par2) статьи 70 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены [частью 3](consultantplus://offline/ref=5D3CD591C1E3272F388E217F4E90A657636DE3332646BA8B8701D63D89249EFF914D7E96435F8FBEXCHCL) статьи 70 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном [частью 23 статьи 68](consultantplus://offline/ref=5D3CD591C1E3272F388E217F4E90A657636DE3332646BA8B8701D63D89249EFF914D7E96435F8FB8XCHFL) Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.

18.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные статьей 70 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 70 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.

**19. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения.**

19.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в случае, если данное условие предусмотрено в разделе «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА» настоящей Документации.

19.2. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций.

19.3. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

19.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

19.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя)   
об одностороннем отказе от исполнения контракта.

19.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения,   
а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии   
с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

19.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

19.8. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

19.9. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если данное условие предусмотрено в разделе «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА» настоящей Документации.

19.10. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

19.11. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

19.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

19.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

19.14. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

19.15. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения контракта или расторжения контракта.

**ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Описание | Данные |
| 1. | **Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)** | Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) |
| 2. | **Оператор электронной площадки, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | ЗАО «Сбербанк - АСТ»  <http://www.sberbank-ast.ru> |
| 3. | **Заказчик** | Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области  307510, Курская область, Дмитриевский район, п. Первоавгустовский, ул. Комсомольская, д. 38.  Контрактный управляющий,  лицо, ответственное  за заключение контракта –  Сафонов Владимир Михайлович.  Для получения необходимой информации следует обращаться по телефону 8 (47150) 9-93-67  Адрес электронной почты:  [possoviet@mail.ru](mailto:possoviet@mail.ru) |
| 4. | **Предмет контракта** | Выполнение работ по организации строительства объекта: ***"Газораспределительные сети низкого давления с. Неварь, п. Лесной, п. Чемерки Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области"*** |
| 5. | **Место, условия и**  **сроки выполнения работ** | **Место выполнения работ**:  Курская область, Дмитриевский район, Первоавгустовский сельсовет, с. Неварь, п. Лесной, п. Чемерки.  **Сроки выполнения работ**:  Начало работ: с момента заключения контракта  Срок выполнения работ в пределах лимита средств на 2018 г.: 01.12.2018 г.  Окончание работ: 15.09.2019 г.  Генподрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.  **Условия выполнения работ:**  Генподрядчик обязан организовать и координировать работы по строительству объекта и обеспечить выполнение работ самостоятельно и (или) с привлечением других лиц – субподрядчиков.  Возможные виды и объемы работ по строительству объекта, которые Генподрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту, из числа видов работ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570:  3. Инженерная подготовка территории – в объеме 8,057 тыс. руб. в базовых ценах 2001 года.  23. Устройство наружных сетей газоснабжения – в объеме 675,69 тыс. руб. в базовых ценах 2001 года.  Конкретные виды и объемы работ из числа вышеперечисленных возможных видов работ по строительству объекта, которые Генподрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по муниципальному контракту, определяются по предложению Генподрядчика и включаются в муниципальный контракт, - исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять: 15 процентов цены муниципального контракта.  Установленная в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 обязанность Генподрядчика выполнить работы по строительству объекта самостоятельно без привлечения других лиц в размере 15 процентов цены муниципального контракта – не лишает Генподрядчика права выполнить работы самостоятельно полностью или в размере, превышающем 15 процентов цены муниципального контракта. |
| 6. | **Технические характеристики и объемы выполняемых работ** | Технические характеристики товаров, материалов в соответствии с разделом «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ». Объемы выполняемых работ в соответствии с проектно - сметной документацией (далее - ПСД) Приложение к аукционной документации. |
| 7. | **Начальная (максимальная) цена контракта** | 5 407 375,00 (Пять миллионов четыреста семь тысяч триста семьдесят пять) Российских рублей 00 копеек  Лимит средств на 2018 г. определен в размере  206 000,00 рублей |
| 8. | **Обоснование начальной (максимальной) цены контракта** | Начальная (максимальная) цена контракта определена **проектно-сметным методом** в соответствии с п.4 ч. 1, п.1 ч.9 ст. 22 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)»; на основании расчета начальной (максимальной) цены муниципального контракта (в соответствии с приложением технического задания), в текущих ценах с пересчетом стоимости строительства на весь период строительства, подтвержденной ПСД и положительным заключением государственной экспертизы проектов Курской области. |
| 9. | **Порядок формирования цены контракта** | Цена контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов (затрат) Генподрядчика, необходимых для выполнения всех работ по контракту, уплату пошлин, налогов, других платежей, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 10. | **Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты** | Областной бюджет, средства местного бюджета.  Плательщик Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области.  Оплата выполненных Генподрядчиком работ по контракту осуществляется Заказчиком поэтапно, исходя из объема таких работ и цены контракта, в соответствии с графиком оплаты выполненных по контракту работ (Приложение № 2) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3) в течение 10 рабочих дней после подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании представленного Генподрядчиком счета / счета-фактуры.  Окончательный расчет за последний месяц выполнения работ осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней после получения положительного заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.  Расчеты по контракту производятся в российских рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика. |
| 11. | **Требования к содержанию и составу заявки** | В соответствии со ст. 66 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию (при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар):  а) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;  б) согласие участника электронного аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе (Техническое задание), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара.  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может быть заполнена с использованием образцов рекомендуемых форм для заполнения участниками закупки, содержащихся в настоящей документации (рекомендуемые формы № 1 и № 2). При этом участник закупки вправе заполнить заявку по своей форме.  Требования к товарам, используемым при выполнении работ, с показателями, имеющими максимальные и (или) минимальные значения, а также значения показателей, которые не могут изменяться, указаны в разделе «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе.  Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе указаны в части 10 раздела «ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ» настоящей документации об аукционе.  2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:  2.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;  2.2. документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктами 3](consultantplus://offline/ref=2319E118C6AEC6A0D89400079CAD80BA0AE5F5239B7198CE684560925E53ABD1A373BD33185142FAh36DM)-5, 7, 7.1, [9 части 1 статьи 31](consultantplus://offline/ref=2319E118C6AEC6A0D89400079CAD80BA0AE5F5239B7198CE684560925E53ABD1A373BD33185046F9h36CM) Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Перечень документов, подтверждающих соответствие участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», указан в пункте 12 раздела «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе.  2.3. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.  2.4. Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.  Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе может быть заполнена с использованием образцов рекомендуемых форм для заполнения участниками закупки, содержащихся в настоящей документации (рекомендуемая форма № 3). При этом участник закупки вправе заполнить заявку по своей форме. |
| 12. | **Требования, предъявляемые к участникам закупки и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки**  **в соответствии с частью 1 и частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»** | Заказчиком установлены следующие единые требования к участникам закупки:  **1.** соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки:  Участник закупки должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.  Документом, подтверждающим членство участника закупки в саморегулируемой организации, является выписка из реестра членов саморегулируемой организации.  В соответствии с частью 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действующей с 01.07.2017 г.) срок действия выписки из реестра членов саморегулируемой организации составляет один месяц с даты ее выдачи.  Форма выписки установлена приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 г. № 58 «Об утверждении формы выписки из реестра членов саморегулируемой организации».  В соответствии с частью 3 статьи 55.8 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действующей с 01.07.2017 г.) член саморегулируемой организации имеет право осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемому с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий:  1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо, компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии со [статьями 55.4](consultantplus://offline/ref=C24740A306BEE29F6F2F39AAE028890CC8BE3A6569553E7104F153B685A46AAA5BDE26CD2C6B3BAAG7Q8I) и [55.16](consultantplus://offline/ref=C24740A306BEE29F6F2F39AAE028890CC8BE3A6569553E7104F153B685A46AAA5BDE26CD2C6B3BA8G7Q6I) Градостроительного кодекса РФ;  2) если совокупный размер обязательств по договорам, заключенным с использованием конкурентных способов, не превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с [частью](consultantplus://offline/ref=C24740A306BEE29F6F2F39AAE028890CC8BE3A6569553E7104F153B685A46AAA5BDE26CD2C6B3BAFG7Q1I) [13 статьи 55.16](consultantplus://offline/ref=C24740A306BEE29F6F2F39AAE028890CC8BE3A6569553E7104F153B685A46AAA5BDE26CD2C6B3BACG7Q2I) Градостроительного кодекса РФ. Количество договоров строительного подряда, которые могут быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов заключения договоров, не ограничивается.  Член саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, должен быть зарегистрирован в том же субъекте Российской Федерации, в котором зарегистрирована такая саморегулируемая организация, за исключением случаев, указанных в части 3 статьи [55.6](consultantplus://offline/ref=C24740A306BEE29F6F2F39AAE028890CC8BE3A6569553E7104F153B685A46AAA5BDE26CD2C6B3BACG7Q2I) Градостроительного кодекса РФ.  Вышеуказанные требования не распространяются:  - на участников закупки, перечисленных в части 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действующей с 01.07.2017 г.). В случаях, предусмотренных частью 2.2 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ, не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства;  - на участников закупки, которые предложат цену контракта три миллиона рублей и менее. Такие участники не обязаны быть членами саморегулируемой организации в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в силу части 2.1 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действующей с 01.07.2017 г.).  **2.** непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  **3.** неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном [Кодексом](consultantplus://offline/ref=76BE0BA3A598C80FB4F67DB6E7F755184E75CC41CC4D95FEBFB12BFA86A2D0EB9F61B5A47EBCg3K) Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  **4.** отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=76BE0BA3A598C80FB4F67DB6E7F755184E74CC43C74D95FEBFB12BFA86A2D0EB9F61B5A07EC3B0g6K) Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=76BE0BA3A598C80FB4F67DB6E7F755184E74CC43C74D95FEBFB12BFA86A2D0EB9F61B5A07EC1B0g1K) Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  **5.** отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные [статьями 289](consultantplus://offline/ref=A251BDD955BAE601E595D3958A87BA4BE1EB1A81848B68C9F69F7520E19562CFB74A5A7960DEA379Q0cFI), [290](consultantplus://offline/ref=A251BDD955BAE601E595D3958A87BA4BE1EB1A81848B68C9F69F7520E19562CFB74A5A7A60DAQAcFI), [291](consultantplus://offline/ref=A251BDD955BAE601E595D3958A87BA4BE1EB1A81848B68C9F69F7520E19562CFB74A5A7A60D8QAc9I), [291.1](consultantplus://offline/ref=A251BDD955BAE601E595D3958A87BA4BE1EB1A81848B68C9F69F7520E19562CFB74A5A7A60D7QAcDI) Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  **5.1.** участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного [статьей 19.28](consultantplus://offline/ref=0183729D51AA06F1505A911EEDBC35F64E82EEF708DDA1CC2F0A7158740840C8BF2BDC8F8B4370cEI) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  **6.** отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.  **7.** участник закупки не является офшорной компанией.  Участник закупки представляет декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 2-6 пункта 12 раздела «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе.  В соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Заказчиком установлено требование об отсутствии в [реестре](consultantplus://offline/ref=A7AFD42A5F1E3849BDB826957E0FEAE178B6A917A0022CA6D357C0A981DD38C80F5413487D6AB0A7O4n9F) недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. |
| 13. | **Дополнительные требования к участникам закупки** | Не установлены |
| 14. | **Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со** [**статьей 28**](consultantplus://offline/ref=A3EF6891EA4C2161FE4E4AD799E1BCA42B5DBF79A6ACE4F9D05D71541CE7F2C694BBBEFBB665521C78k9G) **Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (участие учреждений и предприятий уголовно - исполнительной системы)** | Не предоставляются |
| **Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со** [**статьей 2**](consultantplus://offline/ref=A3EF6891EA4C2161FE4E4AD799E1BCA42B5DBF79A6ACE4F9D05D71541CE7F2C694BBBEFBB665521C78k9G)**9 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (участие организаций инвалидов)** | Не предоставляются |
| **Преимущества, предоставляемые Заказчиком в соответствии со** [**статьей**](consultantplus://offline/ref=A3EF6891EA4C2161FE4E4AD799E1BCA42B5DBF79A6ACE4F9D05D71541CE7F2C694BBBEFBB665521C78k9G) **30 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (участие субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций)** | Предоставляются |
| **Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»** | В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон) в настоящем аукционе в электронной форме могут принять участие юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, являющиеся субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями, соответствующие требованиям, установленным Федеральными законами от 24.07.2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и от 12.01.1996г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».  Участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям. |
| 15. | **Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами** | Не установлены |
| 16. | **Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара** | Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 календарных месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта и получения положительного заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.  Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика (представителя Заказчика), за счет своих средств и своими силами осуществляет устранение недостатков, возникших в период гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. |
| 17. | **Дата и время окончания срока подачи заявок** | «29» июня 2018 г. в 08-00 час. (по московскому времени). |
| 18. | **Дата окончания срока рассмотрения заявок** | «03» июля 2018 г. |
| 19. | **Дата проведения аукциона** | «06» июля 2018 г. |
| 20. | **Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчётов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).**  **Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта** | Национальная валюта Российской Федерации – российский рубль.  Не применяется. |
| 21. | **Срок подписания Муниципального контракта** | Муниципальный контракт должен быть заключен  в соответствии со ст. 70 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.  С момента размещения в единой информационной системе подписанного Заказчиком контракта он считается заключенным. |
| 22. | **Адрес официального сайта** | http://www.zakupki. gov.ru |
| 23. | **Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе** | Обеспечение заявки на участие в аукционе установлено в размере 2 % от начальной (максимальной) цены контракта в сумме  108 147 рублей 50 копеек. |
| 24. | **Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления** | Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотрена в следующем размере:  5 % от начальной (максимальной) цены контракта.  Обеспечение исполнения контракта составляет:  270 368 рублей 75 копеек.  Способы обеспечения исполнения контракта:  - безотзывная банковская гарантия, соответствующая требованиям [пункта](#инф_карта_пункт_18) 25 раздела «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА» настоящей документации об аукционе;  - или внесение денежных средств, на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику: внесение денежных средств на указанные ниже платежные реквизиты (победитель электронного аукциона или иной участник аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от подписания контракта, предоставляет Заказчику платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта, с отметкой банка или заверенную банком копию этого платежного поручения).  Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем электронного аукциона (участником электронного аукциона), с которым заключается контракт, самостоятельно.  Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта:  УФК по Курской области (Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области)  л/сч 05443007140  ИНН 4605001889 КПП 460501001  Банк получателя: Отделение Курск г. Курск  БИК 043807001  р/сч 40302810138073000092  Назначение платежа:  Обеспечение исполнения контракта по результатам электронного аукциона по извещению №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Без НДС.  Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от заключения контракта.  В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.  Если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в аукционной документации, что составляет 405 553 рубля 13 копеек, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с [частью 3](consultantplus://offline/ref=0EC415B132E83927BF8996BA0659D14CE257B7DA40F02812382C9A30ADA1469D855F7EF73C40B9DFy3hCL) статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в соответствии с [частью 2](consultantplus://offline/ref=F766240C3653646BE3A6645AB241AD3BA8F04BEF8FC10D1465E4B14F2B0AA62F61492E41515EE2F2OFw0F) статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Участник электронного аукциона, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.  В этом случае уклонение участника электронного аукциона от заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.  Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, указаны в разделе документации «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА».  Положения об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением. |
| 25. | **Условия (требования), предъявляемые к банковской гарантии** | Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковскую гарантию, выданную банками, соответствующими [требованиям](consultantplus://offline/ref=AA11663C6E7630268C530D9E3C4585237A99C64A1E611F64CC96053ECA0758C7947438C1C8C5DD67j0fAI), установленным Правительством Российской Федерации в постановлении от 12.04.2018 г. № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со [статьей 96](consultantplus://offline/ref=7EBB3D35DDC1A42A44BE2D190F43EE38C4A5B2BA5BB8F934D352B0552D436E5BCBCD1E892B22E7A5i1JEO) Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  - обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;  - срок действия банковской гарантии с учетом требований [статьи 96](consultantplus://offline/ref=7EBB3D35DDC1A42A44BE2D190F43EE38C4A5B2BA5BB8F934D352B0552D436E5BCBCD1E892B22E7A5i1JEO) Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;  - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;  - условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.  Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.  Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским [законодательством](consultantplus://offline/ref=D5C85DD29CDEF03D95C543428213933875F175FC8A3DED4406845EC9BE1E14AB0EF7387631F443A0nDH9F) и [статьей 45](consultantplus://offline/ref=D5C85DD29CDEF03D95C543428213933875F175FC8B3FED4406845EC9BE1E14AB0EF7387631F54EA5nDH9F) Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом следующих требований:  **а) обязательное закрепление в банковской гарантии:**  права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Генподрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Генподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;  права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;  условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  [перечня](consultantplus://offline/ref=D5C85DD29CDEF03D95C543428213933875F175FD8C3FED4406845EC9BE1E14AB0EF7387631F54BA1nDH1F) документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  **б) недопустимость включения в банковскую гарантию:**  положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Генподрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);  требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;  требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=D5C85DD29CDEF03D95C543428213933875F175FD8C3FED4406845EC9BE1E14AB0EF7387631F54BA1nDH1F) документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  **в)** обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.  Срок действия безотзывной банковской гарантии, выданной банком, должен превышать срок действия муниципального контракта не менее чем на один месяц. |
| 26. | **Сведения о возможности Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта** | Информация о возможности Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии со ст. 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» указана в разделе документации «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА». |
| 27. | **Возможность Заказчика изменить условия контракта** | Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=47B7AE54D6D1B80A454CBDA1AFB90D8A0065A8820DFE2965A59AF28CAEE12BB16BAFABF8E1E4z0X3M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. |
| 28. | **Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе** | Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.  При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона.  В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик размещает в единой информационной системе контрактной системы в сфере закупок разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе:  «13» июня 2018 года.  Дата окончания срока подачи участником электронного аукциона запроса о разъяснении положений документации об аукционе – за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе:  «25» июня 2018 года.  Дата окончания предоставления Заказчиком разъяснений положений документации об аукционе:  «27» июня 2018 года. |
| 29 | **Особые условия** | По всем позициям технических характеристик и объемов выполняемых работ, являющейся неотъемлемой частью настоящей документации, где указаны товарные знаки, следует также читать «или эквивалент». |
| 30 | **Идентификационный код закупки** | 183460500188946050100100070014221414 |

**ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА**

***ПРОЕКТ***

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ**

**№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

п. Первоавгустовский

Дмитриевского района Курской области «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области Сафонова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», действующий на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, вместе именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по результатам электронного аукциона, объявленного извещением от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на основании протокола \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г. № \_\_\_\_\_\_\_, заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:

1. **Предмет Контракта**
   1. Заказчик поручает Генподрядчику, а Генподрядчик обязуется выполнить работы по организации строительства объекта: «Газораспределительные сети низкого давления с. Неварь, п. Лесной, п. Чемерки Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области» (далее - Объект) в соответствии с нормами действующего законодательства, в соответствии с проектной, в том числе сметной документацией, сдать их результат Заказчику (далее - работы), а Заказчик обязуется принять результат работ, направить необходимые в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=782D028D565B05A57C625C9B54B7B409DFE8524CB062249B7EDE483174z3D7O) Российской Федерации документы для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также оплатить выполненные работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Идентификационный код закупки: 183460500188946050100100070014221414

* 1. Результатом выполненной работы по Контракту является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено положительное заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

1. **Цена Контракта и порядок расчетов**
   1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных [пунктом 6 статьи 161](consultantplus://offline/ref=47B7AE54D6D1B80A454CBDA1AFB90D8A0065A8820DFE2965A59AF28CAEE12BB16BAFABF8E1E4z0X3M) Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работы, предусмотренной настоящим Контрактом.
   2. Цена Контракта составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, включая налог на добавленную стоимость (\_\_\_%) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в случае если Генподрядчик является его плательщиком, и зафиксирована в ведомости договорной цены (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью Контракта.
   3. Цена Контракта включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов (затрат) Генподрядчика, необходимых для выполнения всех работ по настоящему Контракту, уплату пошлин, налогов, других платежей, установленных законодательством Российской Федерации.
   4. Лимит средств на 2018 г. определен в размере 206 000,00 рублей.
   5. Оплата выполненных Генподрядчиком работ по Контракту осуществляется Заказчиком поэтапно, исходя из объема таких работ и цены Контракта, в соответствии с графиком оплаты выполненных по Контракту работ (Приложение № 2) с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3) в течение 10 рабочих дней после подписания обеими Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на основании представленного Генподрядчиком счета / счета-фактуры.
   6. Окончательный расчет за последний месяц выполнения работ осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней после получения положительного заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.
   7. Оплата производится за счет средств областного бюджета, средств местного бюджета.
   8. Расчеты по настоящему Контракту производятся в российских рублях, в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика.
   9. В случае изменения реквизитов расчетного счета Генподрядчик обязан незамедлительно, в письменной форме, сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Генподрядчика, несет Генподрядчик.
   10. Заказчик считается исполнившим свое обязательство по оплате выполненных работ по Контракту с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
   11. При заключении контракта с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
2. **Срок и место выполнения работ**
   1. Календарный срок выполнения работ определен Сторонами:

Начало работ: с момента заключения Контракта

Срок выполнения работ в пределах лимита средств на 2018 г.: 01.12.2018 г.

Окончание работ: 15.09.2019 г.

Генподрядчик выполняет работы в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3).

Генподрядчик приступает к выполнению работ после заключения Контракта.

Генподрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

3.2. В дату окончания работ включены:

- сдача результата работ Генподрядчиком и приемка его Заказчиком по акту приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11);

- передача Генподрядчиком Заказчику документов (исполнительной документации) в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями действующего законодательства РФ;

- получение положительного заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.

3.3. Дата окончания работ определенная в пункте 3.1. является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных Контрактом сроков выполнения работ.

3.4. Место выполнения работ: Курская область, Дмитриевский район, Первоавгустовский сельсовет, с. Неварь, п. Лесной, п. Чемерки.

1. **Права и обязанности Сторон**
   1. Заказчик имеет право:

требовать от Генподрядчика надлежащего и своевременного выполнения обязательств, предусмотренных Контрактом;

осуществлять контроль соблюдения сроков, объема и качества выполнения работ по Контракту;

отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным Контрактом;

требовать возмещения убытков, причиненных по вине Генподрядчика;

привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Контрактом.

* 1. Заказчик обязан:

передать Генподрядчику необходимую проектно-сметную документацию, разрешение на выполнение строительно-монтажных работ на весь период строительства Объекта, другие необходимые документы;

обеспечить приемку представленных Генподрядчиком результатов работ по Контракту;

оплатить выполненную по Контракту работу в сроки и порядке согласно условиям Контракта;

провести экспертизу для проверки предоставленных Генподрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться [эксперты](consultantplus://offline/ref=7A2F286BC8287C416EC87A4510478E15D9CCC0CFCFF9BF6175C4AF89A1906332D48EDB2C14C6FD7CKCsFH), экспертные организации;

в течение десяти рабочих дней с даты приемки объекта капитального строительства и представления Генподрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=2BE9757B7D56BD236626BD5416B01F47FD65EB1F2734282C7FDF340FC0o90DH) Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, направить представленные документы в орган государственного строительного надзора на выдачу указанного заключения;

в течение десяти рабочих дней с даты получения положительного заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и представления Генподрядчиком имеющихся у него документов, необходимых в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=2BE9757B7D56BD236626BD5416B01F47FD65EB1F2734282C7FDF340FC0o90DH) Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, направить документы в органы, уполномоченные в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=2BE9757B7D56BD236626BD5416B01F47FD65EB1F2734282C7FDF340FC0o90DH) Российской Федерации на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

* 1. Генподрядчик вправе:

выполнить работы по строительству Объекта самостоятельно без привлечения других лиц полностью или в размере, превышающем 15 процентов цены Контракта;

требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работ;

требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы в установленные настоящим Контрактом сроки;

запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;

требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения Контракта.

* 1. Генподрядчик обязан:

организовать и координировать работы по строительству Объекта и обеспечить выполнение работ самостоятельно и (или) с привлечением других лиц – субподрядчиков;

выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту виды и объемы работ по строительству Объекта из числа возможных видов работ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570:

3. Инженерная подготовка территории – в объеме … тыс. руб. в базовых ценах 2001 года, 23. Устройство наружных сетей газоснабжения – в объеме … тыс. руб. в базовых ценах 2001 года, которые в совокупном стоимостном выражении составляют 15 процентов цены Контракта - … рублей.

(конкретные виды и объемы работ определяются Генподрядчиком из числа нижеперечисленных возможных видов и объемов работ:

3. Инженерная подготовка территории – в объеме 8,057 тыс. руб. в базовых ценах 2001 года.

23. Устройство наружных сетей газоснабжения – в объеме 675,69 тыс. руб. в базовых ценах 2001 года,

исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией).

осуществить за свой счет в установленном порядке временные подключения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке;

обеспечить качественное выполнение всех работ по строительству Объекта в объеме и сроки, предусмотренные Контрактом, графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 3), нормативно-технической, проектной документацией, в соответствии с требованиями строительных норм и правил, технических регламентов и предъявить выполненные работы с комплектом исполнительной технической документации Заказчику после проверки представителем строительного контроля. Любые отклонения от нормативно-технической и проектной документации, в том числе не влияющие на технологию и качество Объекта, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком и проектной организацией. Любые отклонения от другой документации, не являющейся нормативно-технической, проектной документацией, Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком;

выполнить на территории строительной площадки все временные сооружения, необходимые для хранения материалов, оборудования и выполнения работ;

предоставить информацию обо всех привлекаемых к исполнению Контракта субподрядчиках;

обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта, за свой счет, в сроки, установленные Заказчиком;

незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;

предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения Контракта;

до начала строительства представить Заказчику необходимые документы для регистрации Объекта в государственной инспекции строительного надзора;

обеспечить производство геодезических работ и выноску на место, отведенное для строительства;

обеспечить поставку на строительную площадку всех предусмотренных проектом и настоящим Контрактом необходимых для строительства материалов, оборудования, конструкций, изделий, инвентаря, их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

обеспечить качество поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики;

обеспечить выполнение всеми участниками строительства Объекта требований по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, пожарной безопасности, защите зеленых насаждений, поддержание и соблюдение на строительной площадке и прилегающей территории правил санитарии;

при приеме иностранных работников, а также лиц без гражданства соблюдать требования миграционного законодательства Российской Федерации и специальные требования о порядке привлечения иностранной рабочей силы;

назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на стройплощадке и информировать об этом Заказчика, представителя строительного контроля, органы государственного надзора за строительством и контролирующие службы;

вести журнал производства работ;

извещать Заказчика, представителя строительного контроля и проектную организацию о готовности к принятию скрытых работ за 48 часов до начала приемки соответствующих работ;

организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и проектно-сметной документации;

передать Заказчику по завершению строительства акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительств и исполнительную документацию на выполненные строительно-монтажные работы и проведенные испытания;

в течение десяти рабочих дней до даты приемки объекта капитального строительства представить Заказчику имеющиеся у него документы, необходимые в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=2BE9757B7D56BD236626BD5416B01F47FD65EB1F2734282C7FDF340FC0o90DH) Российской Федерации для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также представить Заказчику имеющиеся у него документы, необходимые в соответствии с Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=2BE9757B7D56BD236626BD5416B01F47FD65EB1F2734282C7FDF340FC0o90DH) Российской Федерации для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

1. **Обеспечение строительства материалами, оборудованием и инвентарем**
   1. Генподрядчик принимает на себя обязательство приобрести и поставить на строительную площадку для строительства Объекта, указанного в пункте 1.1. настоящего Контракта, строительные материалы, конструкции, инженерное оборудование и инвентарь в соответствии с проектной документацией.
   2. Все поставляемые для строительства материалы, оборудование и инвентарь должны иметь сертификаты соответствия, технические паспорта и другие предусмотренные строительными нормами и правилами документы, удостоверяющие их происхождение, качество и срок годности.
   3. В случае сомнений в соответствии качества материалов сопроводительным документам и требованиям СНиП стороны могут за свой счет провести выборочный контроль качества с привлечением специализированных организаций, имеющих соответствующую лицензию. При выявлении низкого качества проверенного материала оплата стоимости проверки качества и поставка новой партии материала взамен забракованной производится за счет стороны, поставившей для строительства данный вид материала.
   4. Представитель строительного контроля и Заказчика имеют право проведения осмотра, обследования, измерения или испытания материалов, оборудования, проектного решения или результатов работ и по их результатам отдать распоряжение Генподрядчику:

- удалить со строительной площадки или заменить любое оборудование или материалы, которые не соответствуют по номенклатуре, марке, сорту или иным показателям требованиям проекта;

- переделать заново любую работу, выполненную с использованием материальных ресурсов, не отвечающих требованиям проекта или выполненных с нарушением требований настоящего Контракта.

5.5. Генподрядчик несет ответственность за сохранность всех поставляемых для исполнения Контракта материальных ресурсов до завершения работ и подписания акта приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

1. **Производство, сдача и приемка работ**
   1. Генподрядчик приступает к работе в срок, установленный в настоящем Контракте.
   2. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя строительного контроля, Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя строительного контроля, Заказчика, а также присутствие указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Генподрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.
   3. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Генподрядчика представителю строительного контроля, Заказчику не позднее, чем за 48 часов до начала планируемой процедуры.
   4. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе осуществления строительства, представители Заказчика и Генподрядчика проводят по мере необходимости технические совещания (по согласованному графику).
   5. Готовность работ подтверждается подписанием Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), которые оформляются на этап работ в следующем порядке:

6.5.1. В срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня завершения работ, Генподрядчик передает представителю Заказчика акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) в трех экземплярах в письменном виде с подписью представителя Генподрядчика. Приемка произведенных работ осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня их завершения.

6.5.2. По истечении указанного срока и при отсутствии мотивированного отказа от приемки работ, либо при отсутствии претензий со стороны Заказчика к Генподрядчику по качеству выполненных работ, либо по срокам выполнения работ Генподрядчиком, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате в установленном Контрактом порядке.

6.5.3. В случае отказа Заказчика от приемки работ сторонами в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения Генподрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

* 1. Дополнительные, не предусмотренные проектом испытания, проверки и экспертизы, проводимые Заказчиком или по его поручению третьей стороной, оплачиваются Заказчиком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Генподрядчик исправляет выявленные дефекты и оплачивает стоимость испытаний (проверок) за свой счет.
  2. Генподрядчик имеет право привлечь к выполнению работ по настоящему Контракту других лиц - субподрядчиков. При этом Генподрядчик не освобождается от соблюдения всех условий, предусмотренных Контрактом, включая стоимость, качество работ и сроки завершения строительства, гарантийные сроки эксплуатации, меры ответственности за нарушение договорных обязательств.
  3. За 10 дней до начала приемки Объекта в эксплуатацию Генподрядчик передает Заказчику один экземпляр исполнительной документации и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
  4. Сдача результата работ Генподрядчиком и приемка его Заказчиком осуществляются по акту приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11).

1. **Гарантии качества работ**
   1. Гарантии качества работ распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Генподрядчиком и привлеченными им по субподряду исполнителями по настоящему Контракту.
   2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 календарных месяцев с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта и получения положительного заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
   3. Генподрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами РФ, соответствие качества используемых строительных материалов и комплектующих изделий.
   4. Если в процессе гарантийной эксплуатации будут выявлены материалы, не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Генподрядчиком за свой счет.
   5. Генподрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Заказчика (представителя Заказчика), за счет своих средств и своими силами осуществляет устранение недостатков, возникших в период гарантийного срока. Гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации Объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Генподрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации Объекта Заказчиком.
   6. При отказе Генподрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить их своим силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов, организуемой сторонами или арбитражным судом. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.
   7. Генподрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения установленных правил в период гарантийной эксплуатации Объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения Объекта третьими лицами.
2. **Журнал производства работ**
   1. С даты начала работ до их завершения Генподрядчик и его субподрядные организации ведут журнал производства работ.
   2. Исполнителем работ в журнале ежедневно отражается ход выполнения всех видов работ, данные о проведении ревизий, испытаний, опробования оборудования, а также все имевшие место, в том числе и по согласованию с представителями Заказчика, проектной организации и строительного контроля отступления от утвержденной проектной документации.
   3. Представитель Заказчика осуществляет контроль правильности ведения журнала исполнителями работ и своей подписью подтверждает свое одобрение хода выполнения работ и результатов испытаний и опробований.
   4. При обнаружении представителем Заказчика в ходе осуществления контроля и надзора за ходом и качеством выполненных работ отступлений от условий Контракта, которые могут ухудшить качество работ и иных недостатков, свои замечания он излагает в журнале производства работ.
   5. При сдаче законченного строительством Объекта журнал производства работ предъявляется приемочной комиссии и после приемки Объекта передается Заказчику.
3. **Ответственность сторон**
   1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
   2. Ответственность Заказчика:

9.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Генподрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.2.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

9.2.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

* 1. Ответственность Генподрядчика:

9.3.1. В случае просрочки исполнения Генподрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Генподрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Генподрядчиком.

9.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно)

и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_\_\_ копеек.

9.3.4. В случае, если при проведении электронного аукциона цена Контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены Контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить Контракт путем повышения цены Контракта. В таком случае за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=BCDC9ACD2C8B5C055F1A31C342E16A7C214E72FA96E71B916A1ED48B97X3i1M) от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

и составляет 270 368,75 рублей (Двести семьдесят тысяч триста шестьдесят восемь рублей 75 копеек).

9.3.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. № 1042, в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно)

и составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей.

9.3.6. За ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 4.4 Контракта по выполнению видов и объемов работ по строительству Объекта, которые Генподрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, устанавливается штраф в размере 5 процентов стоимости указанных работ, что составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) рублей \_\_\_\_\_ копеек.

9.3.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.4. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 г. № 1340 «О применении с 1 января 2016 г. ключевой ставки Банка России» установлено, что к отношениям, регулируемым актами Правительства Российской Федерации, в которых используется [ставка рефинансирования](consultantplus://offline/ref=568E1CE06BF6D62AEF1E61D94853734EC41B319DE3C85D669ACCC2387A7EB75D078788922AD9943DMCK) Банка России, с 1 января 2016 г. вместо указанной ставки применяется ключевая ставка Банка России. В связи с этим в данном разделе настоящего Контракта под ставкой рефинансирования понимается ключевая ставка Банка России.

9.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.6. Взыскание неустойки не освобождает сторону, нарушившую условия настоящего Контракта, от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

**10. Обстоятельства непреодолимой силы**

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Контракта:

-война, военные действия, вторжение или враждебные действия иностранного государства;

-восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;

-бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Генподрядчика);

-радиационное излучение на строительной площадке, превышающее предельно-допустимые нормы установленные органами исполнительной власти, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества;

-природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т.д.;

10.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.

10.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств по Контракту на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.

10.4. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.

10.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения строительства или прекращения договорных отношений.

10.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

**11. Контроль и надзор за ходом строительства**

11.1. Заказчик, представитель строительного контроля осуществляют контроль и надзор за ходом строительства предусмотренного Контрактом Объекта, качеством выполняемых работ и используемых материалов и конструкций, выполнением мероприятий по охране окружающей среды, пожарной и иной безопасности.

11.2. Генподрядчик обеспечивает беспрепятственный доступ для надзора и контроля за ходом строительства Заказчика, представителя строительного контроля, органов государственного надзора за строительством и другими должностными лицами, уполномоченными для проведения проверок местными органами исполнительной власти.

11.3. При выявлении в процессе осмотра, обследования, измерения, испытания случаев нарушения требований Контракта, отступлений от проектной документации и требований СНиП, Заказчик, представитель строительного контроля должны незамедлительно уведомить Генподрядчика о выявленных нарушениях и дать предписание об устранении выявленных нарушений, а в случае грубых нарушений порядка выполнения работ или организации строительства потребовать прекращения (приостановки) всех или отдельных работ.

11.4. Результаты осмотров и проверок качества работ, в том числе выявленные Заказчиком, представителем строительного контроля нарушения и упущения при выполнении работ отражаются в журнале производства работ в форме соответствующей записи.

11.5. Генподрядчик принимает меры к устранению в возможно короткий срок выявленных Заказчиком, представителем строительного контроля или иными контролирующими органами и инспекциями дефектов и нарушений и недопущению таких нарушений в дальнейшем.

11.6. Заказчик вправе привлекать для надзора и контроля за качеством отдельных видов работ сторонних специалистов, предварительно уведомив об этом Генподрядчика.

11.7. Заказчик вправе принимать участие (присутствовать) при проведении предусмотренных правилами выполнения работ испытаний и Генподрядчик информирует его о проведении таких испытаний не позднее чем за 48 часов до начала их проведения.

11.8. При проведении контроля и надзора за ходом строительства Заказчик, представитель строительного контроля не вправе вмешиваться в хозяйственно-распорядительную деятельность Генподрядчика.

11.9. Одобрение (подтверждение) Заказчиком, представителем строительного контроля качества выполненных работ в журнале производства работ, приемка и оплата выполненных работ не освобождает Генподрядчика от предусмотренной Контрактом и законодательством РФ ответственности за качество используемых материалов и квалифицированное выполнение работ в полном соответствии с переданной ему проектной документацией.

**12. Разрешение споров между Сторонами**

12.1. Правоотношения между Сторонами по настоящему Контракту регулируются действующим законодательством РФ.

12.2. В случае если между Сторонами в процессе исполнения настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), Стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров. При невозможности достижения положительного результата путем переговоров, может быть использован вариант решения вопроса по результатам проведения независимой экспертизы.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из Сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения Заказчика.

**13. Обеспечение исполнения Контракта**

13.1. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется до подписания Контракта. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет: 270 368 рублей 75 копеек.

Если начальная (максимальная) цена Контракта была снижена Генподрядчиком в ходе электронного аукциона на двадцать пять и более процентов и им не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность в соответствии с [частью 3](consultantplus://offline/ref=0EC415B132E83927BF8996BA0659D14CE257B7DA40F02812382C9A30ADA1469D855F7EF73C40B9DFy3hCL) статьи 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обеспечение исполнения Контракта должно быть представлено Генподрядчиком в увеличенном в полтора раза размере, что составляет 405 553 рубля 13 копеек.

Положения об обеспечении исполнения Контракта не применяются в случае заключения Контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением.

13.2. Способы обеспечения исполнения Контракта:

- безотзывная банковская гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», срок действия которой должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц;

- или внесение денежных средств, на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику: внесение денежных средств на указанные ниже платежные реквизиты (победитель электронного аукциона или иной участник аукциона, с которым заключается Контракт при уклонении победителя электронного аукциона от подписания Контракта предоставляет Заказчику платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта, с отметкой банка или заверенную банком копию этого платежного поручения).

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Генподрядчиком самостоятельно.

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта:

УФК по Курской области (Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области)

л/сч 05443007140

ИНН 4605001889 КПП 460501001

Банк получателя: Отделение Курск г. Курск

БИК 043807001

р/сч 40302810138073000092

Назначение платежа:

Обеспечение исполнения контракта по результатам электронного аукциона по извещению №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Без НДС.

13.3. Заказчик в качестве обеспечения исполнения Контракта принимает банковскую гарантию, выданную банками, соответствующими [требованиям](consultantplus://offline/ref=AA11663C6E7630268C530D9E3C4585237A99C64A1E611F64CC96053ECA0758C7947438C1C8C5DD67j0fAI), установленным Правительством Российской Федерации в постановлении от 12.04.2018 г. № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов».

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств Генподрядчиком (принципалом) в соответствии со [статьей 96](consultantplus://offline/ref=7EBB3D35DDC1A42A44BE2D190F43EE38C4A5B2BA5BB8F934D352B0552D436E5BCBCD1E892B22E7A5i1JEO) Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- обязательства Генподрядчика (принципала), надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

- срок действия банковской гарантии с учетом требований [статьи 96](consultantplus://offline/ref=7EBB3D35DDC1A42A44BE2D190F43EE38C4A5B2BA5BB8F934D352B0552D436E5BCBCD1E892B22E7A5i1JEO) Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении;

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

- условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение Генподрядчиком (принципалом) обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных гражданским [законодательством](consultantplus://offline/ref=D5C85DD29CDEF03D95C543428213933875F175FC8A3DED4406845EC9BE1E14AB0EF7387631F443A0nDH9F) и [статьей 45](consultantplus://offline/ref=D5C85DD29CDEF03D95C543428213933875F175FC8B3FED4406845EC9BE1E14AB0EF7387631F54EA5nDH9F) Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с учетом следующих требований:

а) обязательное закрепление в банковской гарантии:

права Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Генподрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Генподрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения Контракта;

права Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

[перечня](consultantplus://offline/ref=D5C85DD29CDEF03D95C543428213933875F175FD8C3FED4406845EC9BE1E14AB0EF7387631F54BA1nDH1F) документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

б) недопустимость включения в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Генподрядчиком условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями Контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта;

требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в [перечень](consultantplus://offline/ref=D5C85DD29CDEF03D95C543428213933875F175FD8C3FED4406845EC9BE1E14AB0EF7387631F54BA1nDH1F) документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

13.4. В ходе исполнения Контракта Генподрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

13.5. Если Генподрядчиком в качестве способа обеспечения исполнения Контракта было избрано перечисление денежных средств на счет Заказчика, то Заказчик в пятидневный срок со дня исполнения Генподрядчиком настоящего Контракта возвращает денежные средства (обеспечение исполнения Контракта) на счет Генподрядчика.

**14. Порядок расторжения Контракта**

14.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством и требованиями ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Генподрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Генподрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Генподрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Генподрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Генподрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

14.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Генподрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы, которую Заказчик вправе провести для выполненной работы, с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Генподрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

14.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Генподрядчик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

14.7. Информация о Генподрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

14.8. Если до расторжения Контракта Генподрядчик частично исполнил обязательства, предусмотренные Контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемой работы должен быть уменьшен с учетом объема выполненной работы по расторгнутому Контракту. При этом цена нового контракта должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

14.9. Генподрядчик также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

14.10. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Генподрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Генподрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Генподрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

14.11. Решение Генподрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Генподрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

14.12. Генподрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

14.13. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Генподрядчика от исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку работ, выполнение которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с положениями Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

14.14. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

**15. Заключительные положения**

15.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 30 сентября 2019 года.

Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от окончательного исполнения обязательств по нему.

15.2. Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронными подписями уполномоченных лиц Сторон Контракта и считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе предусмотренного [частью 7](#Par0) статьи 70 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и подписанного Заказчиком Контракта.

15.3. Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.

К Контракту прилагаются:

Приложение № 1 – Ведомость договорной цены.

Приложение № 2 - График оплаты выполненных по Контракту работ.

Приложение № 3 - График выполнения строительно-монтажных работ.

15.4. При выполнении настоящего Контракта Стороны руководствуются законодательством и правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории РФ на дату заключения настоящего Контракта.

15.5. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между Сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте.

Информация, распоряжения или предписания, направляемые или получаемые по телефону или через интернет, не имеют юридической силы и исполнению получившей его стороне не подлежат, за исключением особых случаев, связанных с возникновением чрезвычайных обстоятельств, угрозы жизни людей или повреждения и разрушения объекта строительства.

15.6. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение трех рабочих дней с даты такого изменения.

15.7. Изменения и дополнения настоящего Контракта, не противоречащие требованиям Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», оформляются путем заключения Сторонами дополнительных соглашений к Контракту. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их заключения Сторонами.

15.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Генподрядчика, за исключением случая, если новый Генподрядчик является правопреемником Генподрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

15.9. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

**16. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Генподрядчик |
| Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района  Курской области  307510, Курская область, Дмитриевский район, п. Первоавгустовский, ул. Комсомольская, д. 38  ИНН 4605001889 КПП 460501001  УФК по Курской области (Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области)  л/с 03443007140  р/с 40204810700000000601  Отделение Курск г. Курск  БИК 043807001  тел. 8 (47150) 9-93-67 |  |
| Глава Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.М. Сафонов  (подпись) (Ф.И.О.)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  М.П. |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

Заказчик: Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области

Генподрядчик: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ведомость договорной цены на выполнение работ по организации строительства объекта:** | | | | | | | | | |
| **"Газораспределительные сети низкого давления по с. Неварь, п. Лесной, п. Чемерки**  **Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области"** | | | | | | | | | |
| Наименование работ | Стоимость СМР по статьям прямых затрат в ценах 2001 года | | | | | | Обор. | Прочие | Итого |
| Мат. | Осн.з/п | Эксп.м. | НР | СП | Всего |
| Разбивка осей (ЛС 01-01-01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8057 | 8057 |
| Газопровод низкого давления по с.Неварь (ЛС02-01-01) | 196132 | 13541 | 33160 | 18080 | 11415 | 272328 |  |  | 272328 |
| Переход №1 Методом ННБ установкой "Навигатор" L=9м (ЛС 02-01-02) | 1800 | 266 | 4486 | 415 | 225 | 7192 |  |  | 7192 |
| Переход №2 через болото методом ННБ установкой "Навигатор"L-100м  (ЛС 02-01-03) | 5489 | 1243 | 58178 | 2894 | 1326 | 69130 |  |  | 69130 |
| Переход №3 ч/з овраг методом ННБ установкой "Навигатор" L=43м  (ЛС 02-01-04) | 1952 | 493 | 20906 | 1075 | 498 | 24924 |  |  | 24924 |
| Переход №4 ч/з автодорогу методом ННБ установкой "Навигатор"L=29м  (ЛС 02-01-05) | 4947 | 621 | 14172 | 1091 | 582 | 21413 |  |  | 21413 |
| Переход №5 ч/з ручей методом ННБ установкой "Навигатор"L=58м  (ЛС 02-01-06) | 2812 | 648 | 29217 | 1461 | 672 | 34810 |  |  | 34810 |
| Переход №6 ч/з автодорогу методом ННБ установкой "Навигатор"L=27м  (ЛС 02-01-07) | 4582 | 590 | 13231 | 1031 | 551 | 19985 |  |  | 19985 |
| Переход №7 ч/з р.Неварь методом ННБ установкой "Навигатор"L=87м  (ЛС 02-01-08) | 4609 | 1056 | 48933 | 2439 | 1119 | 58156 |  |  | 58156 |
| Переход №8 ч/з ручей методом ННБ установкой "Навигатор"L=65м  (ЛС 02-01-09) | 3290 | 756 | 34063 | 1713 | 788 | 40610 |  |  | 40610 |
| Переход №9 ч/з автодорогу методом ННБ установкой "Навигатор"L=9м  (ЛС 02-01-10) | 3086 | 270 | 4498 | 420 | 229 | 8503 |  |  | 8503 |
| Переход №10 ч/з автодорогу методом ННБ установкой"Навигатор"L=9м  (ЛС 02-01-11) | 1800 | 266 | 4486 | 415 | 225 | 7192 |  |  | 7192 |
| Газопроводы - вводы (ЛС 02-01-12) | 50774 | 5095 | 6028 | 6340 | 4137 | 72374 |  |  | 72374 |
| Газопровод низкого давления по п.Лесной, п.Чемерки (ЛС02-02-01) | 14673 | 1450 | 3523 | 1913 | 1232 | 22791 |  |  | 22791 |
| Переход №1 ч/з автодорогу методом ННБ установкой"Навигатор"L=12м  (ЛС 02-02-02) | 2303 | 320 | 5942 | 517 | 279 | 9361 |  |  | 9361 |
| Газопроводы - вводы (ЛС 02-02-03) | 4881 | 463 | 599 | 592 | 388 | 6923 |  |  | 6923 |
| **Итого по главам 1-7** | **303130** | **27078** | **281422** | **40396** | **23666** | **675692** | **0** | **8057** | **683749** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Лимит средств на 2018 г. 206 000,00 рублей**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Генподрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  М.П. |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**График оплаты выполненных по контракту работ**

**по организации строительства объекта: "Газораспределительные сети низкого давления с. Неварь, п. Лесной, п. Чемерки Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | Стоимость работ в ценах 2001г. согласно ПСД (руб.) | Стоимость работ согласно контракта  **(руб.)** | Стоимость работ согласно контракта с оплатой по месяцам (руб.) | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | 2019 год | | | | | | | | |
| август | сентябрь | октябрь | ноябрь | **декабрь** | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** |
| Разбивка осей | 8057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления по с.Неварь | 272328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №1 Методом ННБ установкой "Навигатор" L=9м | 7192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №2 через болото методом ННБ установкой "Навигатор" L-100м | 69130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №3 ч/з овраг методом ННБ установкой "Навигатор" L=43м | 24924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №4 ч/з автодорогу методом ННБ установкой "Навигатор" L=29м | 21413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №5 ч/з ручей методом ННБ установкой "Навигатор" L=58м | 34810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №6 ч/з автодорогу методом ННБ установкой "Навигатор" L=27м | 19985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №7 ч/з р.Неварь методом ННБ установкой "Навигатор" L=87м | 58156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №8 ч/з ручей методом ННБ установкой "Навигатор" L=65м | 40610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №9 ч/з а/дорогу методом ННБ установкой "Навигатор" L=9м | 8503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №10 ч/з автодорогу методом ННБ установкой "Навигатор" L=9м | 7192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы - вводы | 72374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления по п.Лесной, п.Чемерки | 22791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №1 ч/з автодорогу методом ННБ установкой" Навигатор" L=12м | 9361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы - вводы | 6923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **683749** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Генподрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  М.П. |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

**График выполнения строительно-монтажных работ**

**по организации строительства объекта: "Газораспределительные сети низкого давления с. Неварь, п. Лесной, п. Чемерки Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Стоимость работ  в ценах 2001 г. согласно ПСД (руб.) | Стоимость работ согласно контракта  (руб.) | Сроки выполнения работ по месяцам | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 год | | | | | | 2019 год | | | | | | | | |
| июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | **декабрь** | **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | сентябрь |
| Разбивка осей | 8057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления по с.Неварь | 272328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №1 Методом ННБ установкой "Навигатор" L=9м | 7192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №2 через болото методом ННБ установкой "Навигатор" L-100м | 69130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №3 ч/з овраг методом ННБ установкой "Навигатор" L=43м | 24924 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №4 ч/з автодорогу методом ННБ установкой "Навигатор" L=29м | 21413 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №5 ч/з ручей методом ННБ установкой "Навигатор" L=58м | 34810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №6 ч/з автодорогу методом ННБ установкой "Навигатор" L=27м | 19985 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №7 ч/з р.Неварь методом ННБ установкой "Навигатор" L=87м | 58156 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №8 ч/з ручей методом ННБ установкой "Навигатор" L=65м | 40610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №9 ч/з а/дорогу методом ННБ установкой "Навигатор" L=9м | 8503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №10 ч/з автодорогу методом ННБ установкой "Навигатор" L=9м | 7192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы - вводы | 72374 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого давления по п.Лесной, п.Чемерки | 22791 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход №1 ч/з автодорогу методом ННБ установкой" Навигатор" L=12м | 9361 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы - вводы | 6923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого:** | **683749** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик | Генподрядчик |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) (Ф.И.О.)  М.П. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

* 1. **Наименование выполняемых работ:** выполнение работ по организациистроительства объекта: "Газораспределительные сети низкого давления с. Неварь, п. Лесной, п. Чемерки Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области"**.**
  2. **Место выполнения работ:** Курская область, Дмитриевский район, Первоавгустовский сельсовет, с. Неварь, п. Лесной, п. Чемерки.

**3. Сроки выполнения работ:** Начало работ: с момента заключения контракта

Срок выполнения работ в пределах лимита средств на 2018 г.: 01.12.2018 г.

Окончание работ: 15.09.2019 г.

Генподрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно выполнить работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу в соответствии с условиями Контракта.

1. **Начальная максимальная цена контракта:**

5 407 375,00 руб**.** определена проектно-сметным методом, расчетом начальной (максимальной) цены муниципального контракта в текущих ценах с пересчетом стоимости строительства на весь период строительства.

**Лимит средств на 2018 г. определен в размере  206 000,00 рублей.**

**РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА**

**на выполнение работ по организации строительства объекта:**

**"Газораспределительные сети низкого давления с. Неварь, п. Лесной, п. Чемерки**

**Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | Общая сметная стоимость, тыс. руб. |
| строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Глава 1. Подготовка территории строительства** | | | | | | | |
| 1 | 01-01-01 | Разбивка осей для строительства газораспределительных сетей 10,2/1,266 | 0 | 0 | 0 | 8,057 | 8,057 |
|  |  | Итого по Главе 1 | 0 | 0 | 0 | 8,057 | 8,057 |
| **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | | | | |
| 2 | 02-01 | Газораспределительные сети низкого давления по с.Неварь | 616,21 | 20,4 | 0 | 0 | 636,61 |
| 3 | 02-02 | Газораспределительные сети низкого давления по п.Лесной, п.Чемерки | 38,32 | 0,76 | 0 | 0 | 39,08 |
|  |  | Итого по Главе 2 | 654,53 | 21,16 | 0 | 0 | 675,69 |
| **Глава 7. Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | |
|  |  | Итого по Главе 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Итого по Главам 1-7 | 654,53 | 21,16 | 0 | 8,057 | 683,747 |
| **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | | | | |
| 4 | ГСН 81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения 3,1% | 20,29 | 0,66 |  |  | 20,95 |
|  |  | Итого по Главам 1-8 | 674,82 | 21,82 | 0 | 8,057 | 704,69 |
| **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | | | | |
| 5 | ГСН 81-05-02-2001 | Затраты, связанные с производством работ в зимнее время 2,3% | 15,52 | 0,50 |  |  | 16,02 |
|  |  | Итого по Главам 1-9 | 690,34 | 22,32 | 0 | 8,06 | 720,72 |
| **Непредвиденные затраты** | | | | | | | |
| 6 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Непредвиденные затраты 2% | 13,81 | 0,45 | 0,00 | 0,16 | 14,41 |
|  |  | Итого с непредвиденными затратами | 704,15 | 22,76 | 0,00 | 8,22 | 735,13 |
| **Затраты в текущих ценах 3 кв.2015г. (Ксмр=6,26; Кизыс.=3,9)** | | | | | | | |
| 7 |  | Итого в текущих ценах 3 квартала 2015 года | 4407,97 | 142,50 | 0,00 | 32,05 | 4582,52 |
| **Налоги и обязательные платежи** | | | | | | | |
| 8 |  | НДС 18% | 793,43 | 25,65 | 0,00 | 5,77 | 824,85 |
|  |  | Всего по расчету | 5201,40 | 168,15 | 0,00 | 37,82 | 5407,375 |

Примечание. Выполненные работы принимаются по расчетным индексам по видам работ, утвержденным Распоряжением Администрации Курской области с применением понижающего коэффициента, определенного по результатам аукциона. Согласно ГСН 81-05-01-2001 3.2. Расчеты между заказчиками и подрядчиками за временные здания и сооружения производятся за фактически построенные временные здания и сооружения. п.3.4 Построенные титульные временные здания и сооружения принимаются в эксплуатацию, зачисляются в основные средства заказчика (кроме временных автомобильных дорог, подъездных путей и архитектурно оформленных заборов) и передаются в пользование подрядчику в порядке, установленном договором подряда. Расчеты между заказчиками и подрядчиками производятся за фактически использованные средства на непредвиденные работы и затраты.

**5. Объем выполняемых работ**: в соответствии с ПСД (приложение к аукционной документации). Применяемые товары, материалы и оборудование определены Техническим заданием аукционной документации. Все работы выполняются в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами.

**Требования к качеству, техническим характеристикам и показателям используемых товаров**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование товаров, используемых при выполнении работ | Требования к товарам, используемым при выполнении работ, с показателями, имеющими максимальные и (или) минимальные значения, а также значения показателей, которые не могут изменяться | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) |
| 1 | Трубы полиэтиленовые | Должны быть в соответствии с ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Требуются трубы из полиэтилена ПЭ 80 SDR 17,6 номинальным наружным диаметром 90 мм. Предельное отклонение по среднему наружному диаметру труб в сторону увеличения 0,6 мм. Номинальная толщина стенки труб 5,2 мм. Предельное отклонение по толщине стенки труб в сторону увеличения 0,7 мм. Трубы должны быть изготовлены из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 8,0 МПа. Плотность полиэтилена *не менее 930 кг/м3*. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки труб за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Овальность после экструзии *не более 1,8 мм*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа *не менее 100 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа *не менее 165 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,0 МПа *не менее 1000 ч*. Относительное удлинение при разрыве *не менее 350 %*. Термостабильность труб при 200 °С или 210 °С *не менее 20 мин*. |  |
| 2 | Трубы полиэтиленовые | Должны быть в соответствии с ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Требуются трубы из полиэтилена ПЭ 80 SDR 17,6 номинальным наружным диаметром 63 мм. Предельное отклонение по среднему наружному диаметру труб в сторону увеличения 0,4 мм. Номинальная толщина стенки труб 3,6 мм. Предельное отклонение по толщине стенки труб в сторону увеличения 0,5 мм. Трубы должны быть изготовлены из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 8,0 МПа. Плотность полиэтилена *не менее 930 кг/м3*. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки труб за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Овальность после экструзии *не более 1,5 мм*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа *не менее 100 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа *не менее 165 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,0 МПа *не менее 1000 ч*. Относительное удлинение при разрыве *не менее 350 %*. Термостабильность труб при 200 °С или 210 °С *не менее 20 мин*. |  |
| 3 | Трубы полиэтиленовые | Должны быть в соответствии с ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Требуются трубы из полиэтилена ПЭ 80 SDR 11 номинальным наружным диаметром 63 мм. Предельное отклонение по среднему наружному диаметру труб в сторону увеличения 0,4 мм. Номинальная толщина стенки труб 5,8 мм. Предельное отклонение по толщине стенки труб в сторону увеличения 0,7 мм. Трубы должны быть изготовлены из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 8,0 МПа. Плотность полиэтилена *не менее 930 кг/м3*. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки труб за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Овальность после экструзии *не более 1,5 мм*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа *не менее 100 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа *не менее 165 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,0 МПа *не менее 1000 ч*. Относительное удлинение при разрыве *не менее 350 %*. Термостабильность труб при 200 °С или 210 °С *не менее 20 мин*. |  |
| 4 | Трубы полиэтиленовые | Должны быть в соответствии с ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Требуются трубы из полиэтилена ПЭ 80 SDR 11 номинальным наружным диаметром 90 мм. Предельное отклонение по среднему наружному диаметру труб в сторону увеличения 0,6 мм. Номинальная толщина стенки труб 8,2 мм. Предельное отклонение по толщине стенки труб в сторону увеличения 1,0 мм. Трубы должны быть изготовлены из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 8,0 МПа. Плотность полиэтилена *не менее 930 кг/м3*. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки труб за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Овальность после экструзии *не более 1,8 мм*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа *не менее 100 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа *не менее 165 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,0 МПа *не менее 1000 ч*. Относительное удлинение при разрыве *не менее 350 %*. Термостабильность труб при 200 °С или 210 °С *не менее 20 мин*. |  |
| 5 | Трубы полиэтиленовые | Должны быть в соответствии с ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Требуются трубы из полиэтилена ПЭ 80 SDR 11 номинальным наружным диаметром 110 мм. Предельное отклонение по среднему наружному диаметру труб в сторону увеличения 0,7 мм. Номинальная толщина стенки труб 10,0 мм. Предельное отклонение по толщине стенки труб в сторону увеличения 1,1 мм. Трубы должны быть изготовлены из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 8,0 МПа. Плотность полиэтилена *не менее 930 кг/м3*. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки труб за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Овальность после экструзии *не более 2,2 мм*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа *не менее 100 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа *не менее 165 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,0 МПа *не менее 1000 ч*. Относительное удлинение при разрыве *не менее 350 %*. Термостабильность труб при 200 °С или 210 °С *не менее 20 мин*. |  |
| 6 | Трубы полиэтиленовые | Должны быть в соответствии с ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Требуются трубы из полиэтилена ПЭ 80 SDR 11 номинальным наружным диаметром 160 мм. Предельное отклонение по среднему наружному диаметру труб в сторону увеличения 1,0 мм. Номинальная толщина стенки труб 14,6 мм. Предельное отклонение по толщине стенки труб в сторону увеличения 1,6 мм. Трубы должны быть изготовлены из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 8,0 МПа. Плотность полиэтилена *не менее 930 кг/м3*. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки труб за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Овальность после экструзии *не более 3,2 мм*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа *не менее 100 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа *не менее 165 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,0 МПа *не менее 1000 ч*. Относительное удлинение при разрыве *не менее 350 %*. Термостабильность труб при 200 °С или 210 °С *не менее 20 мин*. |  |
| 7 | Трубы полиэтиленовые | Должны быть в соответствии с ГОСТ Р 50838-2009. Сфера применения: для газопроводов. Требуются трубы из полиэтилена ПЭ 80 SDR 11 номинальным наружным диаметром 32 мм. Предельное отклонение по среднему наружному диаметру труб в сторону увеличения 0,3 мм. Номинальная толщина стенки труб 3,0 мм. Предельное отклонение по толщине стенки труб в сторону увеличения 0,4 мм. Трубы должны быть изготовлены из композиций полиэтилена минимальной длительной прочностью MRS 8,0 МПа. Плотность полиэтилена *не менее 930 кг/м3*. Трубы должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются незначительные продольные полосы и волнистость, не выводящие толщину стенки труб за пределы допускаемых отклонений. На наружной, внутренней и торцевой поверхностях труб не допускаются пузыри, трещины, раковины, посторонние включения, видимые без увеличительных приборов. Овальность после экструзии *не более 1,3 мм*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа *не менее 100 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при хрупком разрушении при начальном напряжении 4,5 МПа *не менее 165 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,0 МПа *не менее 1000 ч*. Относительное удлинение при разрыве *не менее 350 %*. Термостабильность труб при 200 °С или 210 °С *не менее 20 мин*. |  |
| 8 | Трубы стальные | Должны быть группы В по ГОСТ 10705-80. Трубы требуются из стали марки 10: наружным диаметром 57 мм толщиной стенки 3,5 мм, наружным диаметром 108 мм толщиной стенки 3,5 мм, наружным диаметром 89 мм толщиной стенки 4,0 мм, из стали марки Ст3сп: наружным диаметром 108 мм толщиной стенки 4,0 мм. Предельные отклонения по наружному диаметру труб: +/- 0,8 % при обычной точности изготовления; +/- 0,7 % при повышенной точности изготовления. Трубы должны быть в соответствии с ГОСТ 10704-91. Трубы термически обработанные по всему объему трубы; термически обработанные по сварному соединению; горячередуцированные; без термической обработки. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, закаты, рванины и риски. Рябизна, забоины, вмятины, мелкие риски, слой окалины и следы зачистки допускаются при условии, если они не выводят толщину стенки и диаметр трубы за предельные отклонения. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом и зачищены от заусенцев. Трубы должны быть герметичными. Точность изготовления труб повышенная или обычная. |  |
| 9 | Трубы стальные | Должны быть в соответствии с ГОСТ 3262-75. Требуются сварные водогазопроводные с резьбой черные, неоцинкованные, обыкновенные диаметром условного прохода 25 мм толщиной стенки 3,2 мм. Предельное отклонение по толщине стенки не должно превышать -15 %. Наружный диаметр 33,5 мм. Предельные отклонения по наружному диаметру труб не должны превышать +0,4 мм -0,5 мм. На поверхности труб не допускаются трещины, плены, вздутия и закаты. На торцах труб не допускаются расслоения. Концы труб должны быть обрезаны под прямым углом. Допускается величина скоса торца *не более 2°*. Остатки заусенцев *не должны превышать 0,5 мм*. Кривизна труб на 1 м длины *не должна превышать 1,5 мм*. Резьба на трубах может быть длинной или короткой. Длина резьбы до сбега 11,0 мм; 18 мм. Число ниток 11. Резьба труб должна быть чистой, без рванин и заусенцев. Резьба нарезанная; накатанная. Трубы должны выдерживать гидравлическое давление 2,4 МПа. Точность изготовления труб: обычная. |  |
| 10 | Трубы хризотилцементные безнапорные | Должны быть в соответствии с ГОСТ 31416-2009. Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ требуются условным проходом 100 мм. Диаметр трубы наружный 118,0 мм. Допускаемые отклонения по наружному диаметру не должны превышать +/- 2,5 мм. Толщина стенки трубы 9 мм. Допускаемые отклонения по толщине стенки не должны превышать +/- 1,5 мм. Длина трубы 2950 мм; 3950 мм. Допускаемые отклонения по длине не должны превышать -50,0 мм. Трубы не должны иметь трещин, сколов и расслоений. Торцы труб должны быть чисто обрезаны перпендикулярно к оси труб. На наружных необточенных поверхностях труб допускаются отпечатки от технического сукна, сдиры и вмятины глубиной *не более 2 мм*. Трубы должны быть прямыми. Допускаемое отклонение от прямолинейности не должно превышать: 12 мм для безнапорных труб длиной 2950 мм; 16 мм для безнапорных труб длиной 3950 мм. Трубы должны быть водонепроницаемыми и при испытании их гидравлическим давлением *не менее 0,4 МПа* на наружной поверхности не должно быть признаков проникания воды. |  |
| 11 | Раствор строительный | Должен быть в соответствии с ГОСТ 28013-98. Строительный раствор должен быть на цементном вяжущем. Марка по подвижности Пк2; Пк3; Пк4. Норма подвижности по погружению конуса: *свыше 4 см до 8 см включительно* для марки по подвижности Пк2; *свыше 8 см до 12 см включительно* для марки по подвижности Пк3; *свыше 12 см до 14 см включительно* для марки по подвижности Пк4. Водоудерживающая способность растворной смеси должна быть *не менее 90 %*. Расслаиваемость свежеприготовленной смеси *не должна превышать 10 %*. Марка раствора по прочности на сжатие М50. Морозостойкость раствора выше F50. |  |
| 12 | Песок природный для строительных работ | Должен быть в соответствии с ГОСТ 8736-2014. Группа песка: средний. Класс песка I или II. Модуль крупности песка Мк *свыше 2,0 до 2,5*. Полный остаток песка на сите № 063 должен быть *свыше 30 до 45 процентов по массе.* Содержание зерен крупностью свыше 10 мм *не более 0,5 процента по массе* для песка I класса; *не более 5 процентов по массе* для песка II класса. Содержание зерен крупностью свыше 5 мм, менее 0,16 мм *не более 5 процентов по массе* для песка I класса; *не более 15 процентов по массе* для песка II класса. Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц *не более 2 процентов по массе* для песка I класса; *не более 3 процентов по массе* для песка II класса. Содержание глины в комках должно быть *не более 0,25 процента по массе* для песка I класса; *не более 0,5 процента по массе* для песка II класса. Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей. |  |
| 13 | Бетон тяжелый | Должен быть в соответствии с ГОСТ 26633-2015. Класс прочности на сжатие В10 наибольшая крупность заполнителя 20 мм. Марка по морозостойкости не ниже F175. Марка по водонепроницаемости не ниже W6. Содержание в составе бетона фракций крупного заполнителя: от 5 до 10 мм *25-40 %*, св. 10 до 20 мм *60-75 %*. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в крупном заполнителе *не более 35 % массы*. |  |
| 14 | Бетон тяжелый | Должен быть в соответствии с ГОСТ 26633-2015. Класс прочности на сжатие В7,5 наибольшая крупность заполнителя 80 мм. Марка по морозостойкости не ниже F175. Марка по водонепроницаемости не ниже W6. Содержание в составе бетона фракций крупного заполнителя: от 5 до 10 мм *10-20 %*, св. 10 до 20 мм *15-25 %*, св. 20 до 40 мм *20-35 %,* св. 40 до 80 мм *35-55 %*. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в крупном заполнителе *не более 35 % массы*. |  |
| 15 | Бетон тяжелый | Должен быть в соответствии с ГОСТ 26633-2015. Класс прочности на сжатие В7,5 наибольшая крупность заполнителя 40 мм. Марка по морозостойкости F150. Марка по водонепроницаемости не ниже W6. Содержание в составе бетона фракций крупного заполнителя: от 5 до 10 мм *15-25 %*, св. 10 до 20 мм *20-35 %*, св. 20 до 40 мм *40-65 %*. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм в крупном заполнителе *не более 35 % массы*. |  |
| 16 | Кирпич | Требуется керамический рядовой одинарный номинальными размерами: длина 250 мм, ширина 120 мм, толщина 65 мм. Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать на одном кирпиче: по длине +/- 4 мм, по ширине +/- 3 мм, по толщине +/-3 мм. Отклонение от плоскостности граней *не* допускается *более 3 мм*. Отклонение от перпендикулярности смежных граней *не* допускается *более 3 мм*. Группа по теплотехническим характеристикам: малоэффективные обыкновенные; эффективные; условно-эффективные. Марка по прочности требуется М100. Класс средней плотности 1,2; 1,4; 2,0; 2,4. Марка по морозостойкости выше F50. Средняя плотность кирпича: *1010-1200 кг/м3* для класса средней плотности 1,2; *1210-1400 кг/м3* для класса средней плотности 1,4; *1410-2000 кг/м3* для класса средней плотности 2,0; *2010-2400 кг/м3* для класса средней плотности 2,4. Вертикальные грани кирпича могут быть гладкими или рельефными. Коэффициент теплопроводности кладки в сухом состоянии: *свыше 0,24 до 0,36 Вт/ (м∙°С)* для группы эффективные; *свыше 0,36 до 0,46 Вт/ (м∙°С)* для группы условно-эффективные; *свыше 0,46 Вт/ (м∙°С)* для группы малоэффективные обыкновенные. Наименьший предел прочности при сжатии для отдельного образца *не менее 7,5 МПа*. Наименьший предел прочности при изгибе для отдельного образца *не менее 1,1 МПа*. Средний предел прочности при сжатии для пяти образцов должен быть *не менее 10,0 МПа*. Средний предел прочности при изгибе для пяти образцов должен быть *не менее 2,2 МПа*. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов должна быть *не более 370 Бк/кг*. Кирпич должен соответствовать требованиям ГОСТ 530-2012. |  |
| 17 | Щебень | Должен быть в соответствии с ГОСТ 8267-93. Щебень требуется марки по дробимости 800 фракциями св. 20 до 40 мм, марки по дробимости 1200 фракциями св. 10 до 20 мм, св. 40 до 70 мм. Группа щебня 1; 2; 3; 4. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы: *до 10 % по массе включительно* для группы щебня 1; *свыше 10 до 15 % по массе* для группы щебня 2; *свыше 15 до 25 % по массе* для группы щебня 3; *свыше 25 до 35 % по массе* для группы щебня 4. Содержание пылевидных и глинистых частиц: *не более 2 % по массе* для щебня из осадочных горных пород; *не более 1 % по массе* для щебня из изверженных, метаморфических горных пород. Содержание глины в комках *не более 0,25 % по массе*. Содержание зерен слабых пород: *не более 10 % по массе* для щебня марки по дробимости 800, *не более 5 % по массе* для щебня марки по дробимости 1200. Щебень не должен содержать посторонних засоряющих примесей. Марка по истираемости щебня И1; И2; И3. Марка по морозостойкости выше F50. Щебень должен быть из изверженных, метаморфических или осадочных горных пород. |  |
| 18 | Щебень шлаковый | Должен быть в соответствии с ГОСТ 3344-83. Щебень требуется марки по прочности 600 фракциями от 5 до 10 мм. По форме зерен щебень из слабоактивного или неактивного шлака может быть одной из групп: кубовидная, улучшенная или обычная. Щебень может быть из шлаков цветной или черной металлургии или из фосфорных шлаков. Марка щебня по истираемости ИI; ИII; ИIII. Марка щебня по морозостойкости выше F50. Содержание слабых зерен в щебне: *не более 20 % по массе* для щебня из шлаков черной металлургии; *не более 10 % по массе* для щебня из шлаков цветной металлургии; *не более 15 % по массе* для щебня из фосфорных шлаков. Содержание зерен пластинчатой и игловатой формы: *не более 35 % по массе* для обычной группы щебня; *не более 25 % по массе* для улучшенной группы щебня; *не более 15 % по массе* для кубовидной группы щебня. |  |
| 19 | Битум нефтяной дорожный вязкий | Должен быть в соответствии с ГОСТ 22245-90. Марка БНД 90/130 или БНД 60/90. Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 25 °С *61-90* для марки БНД 60/90; *91-130* для марки БНД 90/130. Глубина проникания иглы, 0,1 мм: при 0 °С *не менее 20* для марки БНД 60/90; *не менее 28* для марки БНД 90/130. Температура размягчения по кольцу и шару: *не ниже 43 °С* для марки БНД 90/130; *не ниже 47 °С* для марки БНД 60/90. Растяжимость при 25 °С: *не менее 55 см* для марки БНД 60/90; *не менее 65 см* для марки БНД 90/130. Растяжимость при 0 °С: *не менее 3,5 см* для марки БНД 60/90; *не менее 4,0 см* для марки БНД 90/130. Температура хрупкости: *не выше -15 °С* для марки БНД 60/90; *не выше -17 °С* для марки БНД 90/130. Температура вспышки должна быть *не ниже 230 °С*. Изменение температуры размягчения после прогрева *не более 5 °С*. Индекс пенетрации *от -1,0 до +1,0*. Температура самовоспламенения *не ниже 368 °С*. |  |
| 20 | Грунтовка | Должна быть в соответствии с ГОСТ 25129-82. Цвет пленки грунтовки должен быть красно-коричневый. Условная вязкость при [20,0 +/- 0,5] ºС по вискозиметру ВЗ-4 *не менее 45 с*. Перед применением грунтовка должна быть разбавлена до рабочей вязкости сольвентом, ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в соотношении по массе 1:1. Степень разбавления грунтовки растворителем *не более 20%*. Массовая доля нелетучих веществ *54-60 %*. Степень перетира *не более 40 мкм*. Время высыхания до степени 3 при температуре [20 +/- 2] °С *не более 24 ч*. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 *не менее 0,35 условных единиц*. Эластичность пленки при изгибе *не более 1 мм*. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 *не менее 50 см*. Адгезия пленки *не более 1 балла*. Стойкость пленки к статическому воздействию 3%-ного раствора хлористого натрия *не менее 24 ч*. Расслаивание *не более 5 мл*. |  |
| 21 | Ксилол нефтяной | Должен быть в соответствии с ГОСТ 9410-78\*. Марка А. Внешний вид: прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды. Плотность при 20 °С *0,862-0,868 г/см3*. Пределы перегонки: температура начала перегонки *не ниже 137,5 °С*, 98 % объема перегоняется при температуре *не выше 141,2 °С*, 95 % объема перегоняется в пределах температуры *не выше 3,0 °С*. Температура вспышки *не ниже 23 °С*. Температура самовоспламенения *выше 450 °С*. |  |
| 22 | Краска масляная | Должна быть в соответствии с ГОСТ 8292-85. Марка МА-015 сурик железный; МА-015 мумия. Массовая доля пленкообразующего вещества *не менее 12,4 %* для марки МА-015 сурик железный; *не менее 13,0 %* для марки МА-015 мумия. Массовая доля летучих веществ *не более 7,0 %* для марки МА-015 мумия; *не более 6,5 %* для марки МА-015 сурик железный. Укрывистость невысушенной пленки краски *не более 65 г/м2* для марки МА-015 мумия; *не более 35 г/м2* для марки МА-015 сурик железный. Степень перетира *не более 45 мкм*. Время высыхания до степени 3 при температуре [20 +/- 2] °С *не более 24 ч*. |  |
| 23 | Битум нефтяной строительный | Должен быть в соответствии с ГОСТ 6617-76. Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм, *5-20*. Температура размягчения по кольцу и шару *90-105 °С*. Растяжимость при 25 °С *не менее 1,0*. Растворимость *не менее 99,50 %*. Изменение массы после прогрева *не более 0,50 %*. Температура вспышки *не ниже 240 °С*. |  |
| 24 | Лак | Должен быть в соответствии с ГОСТ 15907-70\*. Требуется марки ПФ-170. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 или ВЗ-4 при температуре [20,0 ± 0,5] °С *40-60 с*. Время высыхания до степени 1 при температуре [20 ± 2] °С *не более 8 ч*, до степени 3 при температуре [20 ± 2] °С *не более 72 ч*. После высыхания лак должен образовывать гладкую, прозрачную, однородную пленку, без потеков, «кратеров», сморщивания и посторонних включений. Твердость пленки по маятниковому прибору М-3 при температуре [20 ± 1] °С *не менее 0,25 условных единиц*. Эластичность пленки при изгибе *не более 1 мм*. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре [20 ± 2] °С *не менее 24 ч*. |  |
| 25 | Грунтовка | Должна быть в соответствии с ГОСТ 9109-81. Требуется грунтовка ФЛ-03К. Цвет пленки должен быть коричневый. Перед применением в грунтовку должен быть введен сиккатив НФ-1; ЖК-1 в количестве *не более 4 % от массы грунтовки*. Условная вязкость при температуре [20,0 +/- 0,5] °С по вискозиметру типа ВЗ-246 или ВЗ-4 *не менее 40 с*. Степень разбавления растворителем *не более 25 %*. Степень перетира *не более 40 мкм*. Время высыхания при температуре [20 +/- 2] °С до степени 3 *не более 8 ч*. Твердость пленки по маятниковому прибору типа М-3 после высыхания при температуре [20 +/- 2] °С *не менее 0,36 условных единиц*. Эластичность пленки при изгибе *не более 1 мм*. Прочность пленки при ударе на приборе типа У-1 *не менее 50 см*. Адгезия пленки *не более 1 балла*. |  |
| 26 | Краска масляная цветная | Должна быть в соответствии с ГОСТ 10503-71. Марка МА-25. Цвет: светло-серая, розово-бежевая или светло-бежевая. Массовая доля пленкообразующего вещества *не менее 22 %*. Массовая доля летучего вещества *не более 12 %*. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 или ВЗ-4 при температуре [20 +/- 0,5] °С *65-140 с*. Степень перетира *не более 80 мкм*. Укрывистость невысушенной пленки краски: *не более 235 г/м2* для светло-бежевой краски; *не более 230 г/м2* для розово-бежевой краски; *не более 165 г/м2* для светло-серой краски. Время высыхания при температуре [20 +/- 2] °С до степени 3 *не более 24 ч*. Условная светостойкость пленки *не менее 2 ч*. Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре [20 +/- 2] °С *не менее 0,5 ч*. |  |
| 27 | Олифа натуральная | Должна быть в соответствии с ГОСТ 7931-76. Требуется льняная. Сорт высший; первый. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре [20 +/- 2] °С должна быть полная. Отстой *не более 1 % по объему* для первого сорта; *не более 0,3 % по объему* для высшего сорта. Цвет по йодометрической шкале *не темнее 200 мг йода* для высшего сорта; *не темнее 400 мг йода* для первого сорта. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 или ВЗ-4 *26-32 с*  для первого сорта; *28-32 с*  для высшего сорта. Плотность *0,936-0,950 г/см3* для первого сорта; *0,938-0,950 г/см3* для высшего сорта. Время высыхания до степени 3 при температуре [20 +/- 2] °С *не более 24 ч*. Температура вспышки в закрытом тигле *не менее 206 °С*. Температура самовоспламенения *не менее 343 °С*. |  |
| 28 | Пудра алюминиевая | Должна быть в соответствии с ГОСТ 5494-95. Требуется марки ПАП-1. Кроющая способность на воде *не менее 7000 см2/г*. Всплываемость *не менее 80 %*. Пудра не должна содержать видимых невооруженным глазом инородных примесей. |  |
| 29 | Клей фенолополивинилаце-тальный | Должен быть в соответствии с ГОСТ 12172-2016. Марка БФ-2; БФ-2Н. Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 6,0 мм *25-55 с*. Массовая доля сухого остатка *14,0-17,0 %*. Предел прочности клеевого соединения при сдвиге при температуре 20 °С *не менее 19,6 МПа*. Предел прочности клеевого соединения при сдвиге при температуре 80 °С: *не менее 8,9 МПа* для марки БФ-2Н; *не менее 9,8 МПа* для марки БФ-2. Изгиб клеевой пленки после отверждения *не более 3 мм*. |  |
| 30 | Известь строительная негашеная | Должна быть в соответствии с ГОСТ 9179-77. Кальциевая, магнезиальная или доломитовая. Сорт 1. Должна быть без добавок. Быстрогасящаяся; среднегасящаяся. Время гашения: *не более 25 мин* для среднегасящейся; *не более 8 мин* для быстрогасящейся. |  |
| 31 | Полимер | Должен содержать сополимер частично гидролизованного полиакриламида или полиакрилата. Внешний вид: густая, непрозрачная белая жидкость. Плотность *не менее 1,02 г/см3*. | EZ MUD  или эквивалент |
| 32 | Глина бентонитовая | Должна разводиться водой. Готовность к использованию *не позднее 30 мин.* после перемешивания. Выход раствора с вязкостью 20 МПа *8-10 м3/т*. Массовая доля влаги *не более 10 %*. Показатель фильтрации *не более 12 см3*. Толщина корки *2-3 мм*. |  |
| 33 | Пропан-бутан технический | Должен быть в соответствии с ГОСТ Р 52087-2003. Объемная доля жидкого остатка при 20 °С *не более 1,6 %*. Давление насыщенных паров, избыточное, при температуре +45 °С *не более 1,6 МПа*. Интенсивность запаха *не менее 3 баллов*. |  |
| 34 | Смазка солидол жировой | Должна быть в соответствии с ГОСТ 1033-79. Внешний вид: однородная мазь без комков, *от светло-желтого до темно-коричневого цвета*. Температура каплепадения *не ниже 78 °С*. Предел прочности на сдвиг при 50 °С *не менее 196 Па*. Температура вспышки смазки *выше 200 °С*. |  |
| 35 | Краска | Должна быть в соответствии с ГОСТ 5631-79. Внешний вид пленки: должна быть ровная, без оспин и морщин, серебристая. Время высыхания до степени 3 при [20 +/- 2] °С *не более 16 ч*, при [100-110] °С *не более 30 мин*. Эластичность пленки при изгибе *не более 1 мм*. Укрывистость невысушенной пленки *не более 30 г/м2*. |  |
| 36 | Олифа комбинированная | Должна соответствовать требованиям ГОСТ 32389-2013. Должна содержать смесь оксидированных или термообработанных высыхающих и полувысыхающих масел с введением сиккатива и растворителя. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре [20 +/- 0,5] °С *20-60 с*. Отстой *не более 1 % по объему*. Цвет по йодометрической шкале *не темнее 800 мг I2/100 см3*. Кислотное число *не более 10 мг КОН/г*. Прозрачность после отстаивания в течение 24 ч при температуре [20 +/- 2] °С должна быть полная. Время высыхания до степени 3 при температуре [20 +/- 2] °С *не более 24 ч*. Массовая доля нелетучих веществ *70 +/-2 %*. Температура вспышки в закрытом тигле *не ниже 32 °С*. |  |
| 37 | Известь хлорная | Должна быть в соответствии с ГОСТ Р 54562-2011. Сорт первый; второй. Внешний вид: порошок белого цвета или слабоокрашенный, с наличием комков. Коэффициент термостабильности *не менее 0,90* для первого сорта; *не менее 0,80* для второго сорта. |  |
| 38 | Эмаль | Должна быть в соответствии с ГОСТ 6465-76. Цвет требуется черный, желтый. Сорт высший или первый для эмали желтого цвета, сорт первый для эмали черного цвета. Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре [20 +/- 0,5] ºС *60-100 с* для эмали черного цвета, *80-120 с* для эмали желтого цвета. Массовая доля нелетучих веществ: *49-55 %* для эмали черного цвета, *64-70 %* для эмали желтого цвета. Степень перетира: *не более 25 мкм* для эмали черного цвета. Степень перетира: *не более 25 мкм* для эмали желтого цвета первого сорта; *не более 15 мкм* для эмали желтого цвета высшего сорта. Время высыхания до степени 3 при температуре [20 +/- 2] °С *не более 24 ч*. После высыхания эмаль должна образовывать гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень. Укрывистость высушенной пленки: *не более 30 г/м2* для эмали черного цвета. Укрывистость высушенной пленки: *не более 65 г/м2* для эмали желтого цвета высшего сорта; *не более 70 г/м2* для эмали желтого цвета первого сорта. Эластичность пленки при изгибе *не более 1 мм*. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1: *не менее 40 см* для эмали черного цвета. Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1: *не менее 40 см* для эмали желтого цвета первого сорта; *не менее 50 см* для эмали желтого цвета высшего сорта. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3: *не менее 0,20 условных единиц* для эмали черного цвета. Твердость покрытия по маятниковому прибору типа М-3: *не менее 0,25 условных единиц* для эмали желтого цвета первого сорта; *не менее 0,30 условных единиц* для эмали желтого цвета высшего сорта. Адгезия пленки *не более 1 балла*. |  |
| 39 | Электроды | Должны быть в соответствии с ГОСТ 9467-75\*, ГОСТ 9466-75. Требуются: тип Э42 номинальным диаметром 4 мм и 6 мм, тип Э42А номинальным диаметром 4 мм, 5 мм и 6 мм, тип Э50А номинальным диаметром 4 мм. Вид покрытия электродов: с кислым покрытием; с основным покрытием; с рутиловым покрытием; с целлюлозным покрытием; с покрытием смешанного вида. По толщине покрытия электроды: со средним покрытием или с тонким покрытием. Стержни электродов должны быть из сварочной проволоки, предназначенной для изготовления электродов: проволока должна быть низкоуглеродистая или легированная. Покрытие электродов должно быть плотным, прочным, без вздутий, пор, наплывов, трещин, за исключением допускаемых поверхностных трещин, и неровностей, за исключением допускаемых местных вмятин и задиров. |  |
| 40 | Лента сигнальная | Материал: полиэтиленовая пленка. Цвет ленты должен быть желтый. Надпись на ленте черного цвета «ГАЗ»; красного цвета «Огнеопасно ГАЗ»; красного цвета «Опасно ГАЗ». Должна быть шириной 200 мм, толщиной 50-200 мкм. Длина ролика 250 п.м. |  |
| 41 | Провод силовой | Провод силовой АПВ с алюминиевой или алюминиевой плакированной медью жилой с поливинилхлоридной изоляцией. Число жил 1. Номинальное сечение токопроводящей жилы 4,0 мм2. Провод должен быть изолирован поливинилхлоридным пластикатом в один или два слоя. В конструкциях с двухслойной изоляцией в нижнем слое допускается применение наполненного поливинилхлоридного пластиката: при этом толщина нижнего слоя не должна превышать 70% общей толщины изоляции. Изоляция должна плотно прилегать к токопроводящей жиле и удаляться без повреждения. Номинальная толщина изоляции должна быть 0,8 мм. Максимальный наружный диаметр провода 4,4 мм. Электрическое сопротивление изоляции провода, пересчитанное на 1 км длины и измеренное в воде при температуре 70 °С, должно быть *не менее 9,0 кОм*. Провода должны быть стойкими к воздействию пониженной рабочей температуры среды до -50 °С. Провода не должны распространять горение. Провода должны быть стойкими к изгибу на угол 90 вправо и влево от исходного положения. Провод должен быть в соответствии с ГОСТ 6323-79. |  |
| 42 | Уголки стальные горячекатаные | Должны быть в соответствии с ГОСТ 8509-93. Номер уголков 5. Требуются равнополочные размером 50х50 мм толщиной полки 5 мм. Предельные отклонения по ширине полки не должны превышать +/- 1,5 мм. Предельные отклонения по толщине полки не должны превышать: +0,3 мм -0,5 мм для обычной точности прокатки; +0,2 мм -0,4 мм для высокой точности прокатки. Плотность стали 7,85 г/см3. Площадь поперечного сечения 4,80 см2. Радиус внутреннего закругления 5,5 мм. Радиус закругления полок 1,8 мм. Точность прокатки: высокая или обычная. Масса 1 м 3,77 кг. |  |
| 43 | Гипсовые вяжущие | Должны быть в соответствии с ГОСТ 125-79. Марка Г-3. Вид вяжущего: быстротвердеющий или нормальнотвердеющий. Начало срока схватывания: *не ранее 2 мин* для быстротвердеющего; *не ранее 6 мин* для нормальнотвердеющего. Конец срока схватывания: *не позднее 30 мин* для нормальнотвердеющего; *не позднее 15 мин* для быстротвердеющего. Степень помола вяжущего: тонкого или среднего помола. Максимальный остаток на сите с размерами ячеек в свету 0,2 мм: *не более 14 %* для среднего помола; *не более 2 %* для тонкого помола. |  |
| 44 | Сетка проволочная | Должна быть в соответствии с ГОСТ 3826-82. Номер сетки 05. Номинальный размер стороны ячейки в свету 0,50 мм. Номинальный диаметр проволоки 0,20 мм, 0,25 мм или 0,30 мм. Сетка должна быть из проволоки термически обработанной: низкоуглеродистой без покрытия. Переплетение проволок в сетке должно быть правильным. Пропуска проволок не должно быть. Сетка не должна иметь механических повреждений, перегибов, разорванных и сшитых мест. Допускается сращивание концов проволоки, перегиб в начале куска сетки, ткацкие дефекты в виде галочек, петель, скруток в количестве *не более двух* на 1 м2 сетки, изменяющих правильность формы ячеек. Сетка может быть с закрайками или без закрайки. В сетке без закрайки концы проволоки утка должны быть ровно подрезаны или загнуты для предотвращения выпадения крайних проволок основы. Ширина сетки 1000 мм, 1300 мм, 1500 мм, 1800 мм или 2000 мм. Допуск на ширину +/- 1,0 %. |  |
| 45 | Горячие мелкозернистые асфальтобетонные смеси | Должны быть в соответствии с ГОСТ 9128-2013. По виду минеральной составляющей асфальтобетонные смеси должны быть щебеночные. Вид породы щебня, входящего в состав асфальтобетонной смеси: из изверженных, метаморфических или осадочных горных пород. Тип А. Содержание щебня *свыше 50 % до 60 %.* Марка II. Средневзвешенное содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в смеси фракций щебня должно быть *не более 15 % по массе*. Марка щебня, входящего в состав асфальтобетонных смесей: по дробимости не ниже 1000, по морозостойкости не ниже F50. Битумы, применяемые в смеси, должны быть нефтяными дорожными вязкими по ГОСТ 22245-90 или жидкими по ГОСТ 11955-82 марки БНД 130/200; БНД 60/90; БН 60/90; БН 90/130; СГ 130/200; МГ 130/200. Асфальтобетонные смеси должны быть однородными. |  |
| 46 | Эмульсия битумная дорожная | Должна быть в соответствии с ГОСТ Р 52128-2003. Вид эмульсии: анионная или катионная. Класс эмульсии ЭБА-1; ЭБА-2; ЭБА-3; ЭБК-1; ЭБК-2; ЭБК-3. Содержание вяжущего с эмульгатором: *от 40 % по массе до 55 % по массе* для класса ЭБА-1; *от 50 % по массе до 55 % по массе* для класса ЭБА-2; *от 50 % по массе до 55 % по массе* для класса ЭБА-3; *от 50 % по массе до 70 % по массе* для класса ЭБК-1; *от 50 % по массе до 60 % по массе* для класса ЭБК-2; *от 55 % по массе до 60 % по массе* для класса ЭБК-3. Условная вязкость при 20 °С: *от 8 с до 15 с* для класса ЭБА-1; *от 10 с до 15 с* для класса ЭБА-2; *от 10 с до 15 с* для класса ЭБА-3; *от 10 с до 65 с* для класса ЭБК-1; *от 10 с до 25 с* для класса ЭБК-2; *от 15 с до 25 с* для класса ЭБК-3. Сцепление с минеральными материалами: *не менее 3 баллов* для класса ЭБА-3; *не менее 4 баллов* для класса ЭБА-2; *не менее 4 баллов* для класса ЭБА-1; *не менее 4 баллов* для класса ЭБК-3; *не менее 5 баллов* для класса ЭБК-2; *не менее 5 баллов* для класса ЭБК-1. По устойчивости при перемешивании с минеральными материалами эмульсия медленнораспадающаяся, среднераспадающаяся или быстрораспадающаяся. |  |
| 47 | Фольга алюминиевая для технических целей | Должна быть в соответствии с ГОСТ 618-2014. По способу изготовления фольга должна быть холоднокатаная. Состояние – мягкое. Толщина 0,1 мм. Предельное отклонение по толщине +0,005 мм -0,010 мм. Фольга должна быть изготовлена из алюминия марки АД1; АД0; АД; АМц; А7; А6; А5; А0. На фольге не должно быть посторонних включений и поверхностных загрязнений, складок, надрывов, забоин, коррозии, алюминиевой пыли, стружки и пятен от выгоревшей смазки. На поверхности фольги не должно быть пятен от выгоревшего масла, препятствующих разматыванию фольги. Торцы рулонов должны быть без забоин, вмятин и загрязнений. У рулонов допускаются темные торцы, если это не препятствует разматыванию фольги. Временное сопротивление *не менее 40 МПа.* Относительное удлинение после разрыва *не менее 3,0 %*. По всей длине рулона фольга должна свободно разматываться и ее кромки не должны иметь заусенцев и надрывов. Допускается волнистость кромки, обусловленная способом резки и исчезающая при намотке фольги в рулон. |  |
| 48 | Смола | Должна быть в соответствии с ГОСТ 10587-84. Требуется марки ЭД-20 высшего или первого сорта. Смола по внешнему виду должна быть вязкая, прозрачная, без видимых механических включений и следов воды. Динамическая вязкость при температуре [25 +/- 0,1] °С *12-25 Па* х *с* для первого сорта; *13-20 Па* х *с* для высшего сорта. Массовая доля летучих веществ: *не более 0,2 %* для высшего сорта; *не более 0,8 %* для первого сорта. Время желатинизации: *не менее 4,0 ч* для первого сорта; *не менее 8,0 ч* для высшего сорта. |  |
| 49 | Лесоматериалы круглые | Требуются хвойных пород: сосна; ель; пихта; лиственница. Назначение лесоматериалов: строительное бревно. Диаметр в верхнем торце без коры *14-24 см*. Длина *3,0-6,5 м*. Сорт 2; 3. Группа лесоматериалов – средние. Качество древесины лесоматериалов должно соответствовать требованиям: сучки и пасынок все разновидности, за исключением гнилых табачных сучков, допускаются диаметром: *не более 6 см* для 3 сорта; *не более 3 см* для 2 сорта. Грибные поражения: заболонная гниль и наружная трухлявая гниль не допускаются. Трещины боковые от усушки допускаются глубиной *не более 1/20 диаметра соответствующего торца*. Трещины кольцевые не допускаются. Кривизна простая допускается с отношением стрелы прогиба в месте наибольшего искривления к длине сортимента: *не более 1,0 %* для 2 сорта; *не более 1,5 %* для 3 сорта. Кривизна сложная допускается в размере половины нормы простой кривизны. Механические повреждения: заруб, запил, скол, отщеп, вырыв, а также прорость открытая, сухобокость и рак допускаются глубиной *не более 1/10 диаметра бревна* в месте повреждения. Лесоматериалы должны соответствовать требованиям ГОСТ 9463-2016. |  |
| 50 | Доски обрезные | Должны быть хвойных пород: сосна; ель. Сорт III. Ширина 75-150 мм. Требуются длиной 4-6,5 м толщиной 25 мм, 44 мм и длиной 2-3,75 м толщиной 32-40 мм. Должны быть сухими с влажностью *не более 22 %*. Не допускаются гнили, острый обзол, инородные включения: проволока, гвозди, металлические осколки. Сучки сросшиеся здоровые, пластевые и ребровые допускаются размером *не более 1/2 доли ширины стороны* и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон *не более 4 шт*. Сучки частично сросшиеся и несросшиеся, пластевые и ребровые допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером *не более 1/3 доли ширины стороны* и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон *не более 3 шт*. Трещины пластевые и кромочные, в том числе выходящие на торец, допускаются длиной *не более 1/2 доли длины досок*. Трещины пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец, допускаются общей длиной *не более 1/6 доли длины досок*. Трещины торцовые, кроме трещин усушки, допускаются на одном торце длиной *не более 1/2 доли ширины досок.* Риски, волнистость, вырыв допускаются глубиной *не более 3 мм*. Параметр шероховатости поверхности *не более 1250 мкм*. Должны быть в соответствии с ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86. |  |
| 51 | Бруски обрезные | Должны быть хвойных пород: сосна; ель.  Ширина 75-150 мм, длина 4-6,5 м. Толщина 40-75 мм I сорта. Должны быть сухими с влажностью *не более 22 %*. Не допускаются гнили, острый обзол, инородные включения: проволока, гвозди, металлические осколки. Сучки сросшиеся здоровые, пластевые и ребровые допускаются размером *не более 1/4 доли ширины стороны* и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон *не более 3 шт*. Сучки сросшиеся здоровые, кромочные допускаются размером *не более 1/3 доли ширины стороны* и  в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон *не более 2 шт*. Сучки частично сросшиеся и несросшиеся, пластевые и ребровые допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером *не более 1/5 доли ширины стороны* и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон *не более 2 шт*. Сучки частично сросшиеся и несросшиеся, кромочные допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером *не более 1/4 доли ширины стороны* и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон *не более 2 шт*. Трещины торцовые кроме трещин усушки допускаются на одном торце длиной *не более 1/4 доли ширины бруска*. Параметр шероховатости поверхности *не более 1250 мкм*. Должны быть в соответствии с ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86. |  |
| 52 | Бруски обрезные | Должны быть хвойных пород: сосна; ель.  Ширина 75-150 мм, длина 4-6,5 м. Толщина 40-75 мм III сорта. Должны быть сухими с влажностью *не более 22 %*. Не допускаются гнили, острый обзол, инородные включения: проволока, гвозди, металлические осколки. Сучки сросшиеся здоровые, пластевые и ребровые допускаются размером *не более 1/2 доли ширины стороны* и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон *не более 4 шт*. Сучки сросшиеся здоровые, кромочные допускаются размером во всю кромку в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон *не более 3 шт*. Сучки частично сросшиеся и несросшиеся, пластевые и ребровые допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером *не более 1/3 доли ширины стороны* и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон *не более 3 шт*. Сучки частично сросшиеся и несросшиеся, кромочные допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером *не более 2/3 доли ширины стороны* и в количестве на любом однометровом участке длины на каждой из сторон *не более 2 шт*. Трещины торцовые кроме трещин усушки допускаются на одном торце длиной *не более 1/2 доли ширины бруска*. Параметр шероховатости поверхности *не более 1250 мкм*. Должны быть в соответствии с ГОСТ 24454-80, ГОСТ 8486-86. |  |
| 53 | Кран шаровой муфтовый латунный | Диаметр 25 мм. Давление номинальное не более 1,6 МПа. Рабочая среда: природный газ. Температура рабочей среды от -60 °С до +50 °С. Герметичность затвора класса А по ГОСТ 9544-2015. Должен соответствовать требованиям безопасности согласно ГОСТ 12.2.063-2015. |  |
| 54 | Проволока горячекатаная | Диаметр 6,3 мм; 6,5 мм. Должна быть в мотках, состоящих из одного непрерывного отрезка. Катанка для перетяжки на проволоку должна быть в соответствии с ГОСТ 30136-95 из углеродистой стали обыкновенного качества по ГОСТ 380-2005 марки Ст1; Ст2; Ст3 по степени раскисления кипящая, полуспокойная или спокойная либо из стали марки Ст0. По способу охлаждения катанка может быть охлаждена на воздухе (подвергнута одностадийному или двухстадийному ускоренному охлаждению): ВО, УО1 или УО2. Точность прокатки катанки повышенная; обычная. В микроструктуре катанки подкалка не допускается. Витки катанки в мотках должны быть уложены без перепутывания. На поверхности катанки не должно быть раскатанных трещин, прокатных плен, закатов, усов и раскатанных загрязнений. Не допускаются отпечатки, рябизна, раскатанные пузыри и риски, отдельные мелкие плены, выводящие размеры катанки за предельные отклонения по диаметру. В катанке не допускаются остатки усадочной раковины. |  |
| 55 | Отводы 90 градусов | крутоизогнутые типа 3D с R = 1,5 DN. Номинальное (условное) давление PN (Py) до 16 МПа. Требуются: диаметром условного прохода 50 мм наружным диаметром 57 мм толщиной стенки 3 мм. Масса 0,5 кг. Отводы исполнения 2 из стали марки 10; 20; 20ЮЧ; 10Г2; 09Г2С; 10Г2С1; 16ГС; 17ГС; 17Г1С; 15ГС. Механические свойства металла отводов: временное сопротивление разрыву *не менее 343 МПа* для стали марки 10; *не менее 410 МПа* для стали марки 20; *не менее 410 МПа* для стали марки 20ЮЧ; *не менее 421 МПа* для стали марки 10Г2; *не менее 470 МПа* для стали марки 09Г2С; *не менее 450 МПа* для стали марки 10Г2С1; *не менее 430 МПа* для стали марки 16ГС; *не менее 450 МПа* для стали марки 17ГС; *не менее 490 МПа* для стали марки 17Г1С; *не менее 490 МПа* для стали марки 15ГС. Относительная овальность отводов *не более 6 %*. Коэффициент прочности отводов должен быть 1,15. На наружной и внутренней поверхностях отводов не допускаются трещины, надрывы и расслоения. Должны быть в соответствии с ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17380-2001. |  |
| 56 | Детали соединительные из полиэтилена | Должны быть в соответствии с ГОСТ Р 52779-2007. Требуются следующие детали соединительные из полиэтилена: тройники равносторонние электросварные из полиэтилена ПЭ 100 SDR11 диаметрами 63 мм, 90 мм, муфты из полиэтилена ПЭ 100 SDR11 электросварные диаметрами 63 мм, 90 мм, заглушки электросварные из полиэтилена ПЭ 100 SDR11 диаметром 63 мм, седелочные отводы с ответной частью из полиэтилена ПЭ 100 SDR11 электросварные диаметрами 110х63 мм, 160х63 мм, муфты из полиэтилена ПЭ 80 SDR11 электросварные диаметром 32 мм, седелки с ответной нижней частью поворотные из полиэтилена ПЭ 100 SDR11 электросварные диаметрами 63х32 мм, 90х32 мм, тройник редукционный электросварной из полиэтилена ПЭ 100 SDR11 диаметром 90х63 мм, отводы на 90 градусов из полиэтилена ПЭ 100 SDR11 электросварные диаметрами 63 мм, 90 мм, отводы на 45 градусов из полиэтилена ПЭ 100 SDR11 электросварные диаметром 90 мм, редукционные муфты из полиэтилена ПЭ 100 SDR11 диаметром 90х63 мм. Детали должны иметь гладкие наружную и внутреннюю поверхности. Допускаются следы от формующего инструмента, следы механической обработки и выступы от удаленных литников на присоединительных поверхностях. Не допускаются царапины, раковины, пузыри, вздутия, посторонние включения. Цвет деталей желтый, оранжевый или черный. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 20 °С при начальном напряжении 10,0 МПа для деталей из полиэтилена ПЭ 80, при начальном напряжении 12,4 МПа для деталей из полиэтилена ПЭ 100 *не менее 100 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,5 МПа для деталей из полиэтилена ПЭ 80, при начальном напряжении 5,4 МПа для деталей из полиэтилена ПЭ 100 *не менее 165 ч*. Стойкость при постоянном внутреннем давлении при 80 °С при начальном напряжении 4,0 МПа для деталей из полиэтилена ПЭ 80, при начальном напряжении 5,0 МПа для деталей из полиэтилена ПЭ 100 *не менее 1000 ч*. Термостабильность при 200 °С или 210 °С *не менее 20 мин*. |  |

Работы должны выполняться с соблюдением требований аукционной документации, технических регламентов, техники безопасности, пожарной безопасности, охраны окружающей среды в объемах, предусмотренных ПСД. Оборудование, товары и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, техническим характеристикам, указанным в Техническом задании аукционной документации, и поставляться с комплектом эксплуатационно-технической документации на русском языке с сертификатом соответствия Госстандарта России (подлежащее сертификации). В чертежах, пояснениях, сметах указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования оборудования, материалов следует читать со словами «или эквивалент».

**ОБРАЗЦЫ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ**

**УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ**

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА № 1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ПЕРВОЙ ЧАСТИ - СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ**

Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой (-ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме (электронном аукционе) выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям документации об аукционе в электронной форме (электронном аукционе) на право заключения муниципального контракта на выполнение работ *по организации строительства объекта* **"Газораспределительные сети низкого давления с. Неварь, п. Лесной, п. Чемерки Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области"***,* (реестровый номер электронного аукциона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), на условиях, предусмотренных указанной документацией об аукционе в электронной форме.

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА № 2.**  **КОНКРЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ТОВАРОВ**

Данные участника закупки о конкретных показателях и характеристиках используемых товаров:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товаров** | **Конкретные показатели и характеристики товаров, предлагаемые участником** | **Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, предлагаемого участником** |
|  |  |  |  |

**РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА №3. Рекомендуемая форма второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме (электронном аукционе).**

**Вторая часть заявки**

**на участие в аукционе в электронной форме (электронном аукционе) №\_\_\_\_\_ на право заключения с Администрацией Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области муниципального контракта на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

указать (предмет аукциона).

1. Наименование, Фирменное наименование (при наличии): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Место нахождения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Почтовый адрес (для юридического лица): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Номер контактного телефона: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8. Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктом 1](consultantplus://offline/ref=2F4BA077C1ED67DD727A3985A44885C415391476DA394F7416F9583E2E1BFBE0004ED285E4D1323Ai7T7G)  [части 1](consultantplus://offline/ref=2F4BA077C1ED67DD727A3985A44885C415391476DA394F7416F9583E2E1BFBE0004ED285E4D1323Ai7T6G) [статьи 31](consultantplus://offline/ref=2F4BA077C1ED67DD727A3985A44885C415391476DA394F7416F9583E2E1BFBE0004ED285E4D1323Di7T5G) Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным [пунктами 3](consultantplus://offline/ref=2F4BA077C1ED67DD727A3985A44885C415391476DA394F7416F9583E2E1BFBE0004ED285E4D1323Ai7T9G)-5, 7, 7.1, [9 части 1 статьи 31](consultantplus://offline/ref=2F4BA077C1ED67DD727A3985A44885C415391476DA394F7416F9583E2E1BFBE0004ED285E4D03639i7T8G) Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
10. Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.

(П.11,12 заполняются по желанию участника закупки)

11. Банковские реквизиты (**для контракта**): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12. Уполномоченное лицо Генподрядчика, подписывающее муниципальный контракт (должность, Ф.И.О.) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**Участник закупки/  
уполномоченный представитель** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Фамилия И.О.) (подпись)