* [Перейти на версию для слабовидящих](https://1avgust.rkursk.ru/index.php?mun_obr=78&sub_menus_id=14125&print=1&id_mat=128047)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года № \_\_\_ п. Первоавгустовский Об утверждении Программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2016-2032 годы**

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОАВГУСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ  (ПРОЕКТ)**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 года № \_\_\_

п. Первоавгустовский

Об утверждении Программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования                                  «Первоавгустовский сельсовет»

Дмитриевского района  Курской области

на 2016-2032 годы

         На основании Федерального закона от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Постановления Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”
Генерального плана муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, утвержденный Решением Собрания депутатов Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области № 185 от 30.12.2013г., администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования      «Первоавгустовский сельсовет»  Дмитриевского района  Курской области на 2016-2032 годы.

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Первоавгустовского сельсовета

Дмитриевского района                                                                 В.М. Сафонов

Утверждена

Постановлением

Администрации Первоавгустовского сельсовета

Дмитриевского района

Курской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года № \_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

**ПРОГРАММА   (ПРОЕКТ)**

комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет»

Дмитриевского района  Курской области

на 2016-2032 годы

Раздел 1. Паспорт

программы  комплексного развития транспортной инфраструктуры Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района  Курской области на 2016-2032 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной  инфраструктуры Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области на 2016-2032 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”Генеральный план муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, утвержден Решением Собрания депутатов Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области № 185 от 30.12.2013г. |
| Заказчик Программы       | Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| Разработчик Программы    | Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| Цель Программы   | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры, для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | а) повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее - субъекты экономической деятельности), на территории поселения, городского округа;б) повысить  доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения или нормативами градостроительного проектирования городского округа;в) повысить эффективность развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов (далее - транспортный спрос);г) эффективное  развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в поселениях, городских округах;д) создание условия для управления транспортным спросом;е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;з) создание условия для пешеходного и велосипедного передвижения населения;и) повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели  Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов транспортной инфраструктуры;- обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры;-  сбалансированное, перспективное развитие транспортной инфраструктуры;- повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2016-2032 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | асфальтирование улиц с грунтовым покрытием на территории сельсовета, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков,реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.формирование улично-дорожной сети на территориях новой жилой застройки;приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог для принятия их в сеть дорог общего пользования;восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктах. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем  финансирования Программы составит 4,5 млн. рублей, в т.ч.:2016 год  –  0,5 млн. рублей;2017 год  –  0,5 млн. рублей;2018 год  –  0,5 млн. рублей;2019 год  –  0,5 млн. рублей;2020 год  –  0,5 млн. рублей;2021 – 2032 годы  –  2,0 млн. рублей;Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  инвестиции. |

**Раздел 2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры**

2.1. Анализ положения субъекта Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации

Муниципальное образование «Первоавгустовский сельсовет»  расположен в северной части Дмитриевского района Курской области. Площадь территории сельсовета равна 262,16 кв. км. Численность населения на 01.01.2016г. составила 2025 человек.

Административным центром Первоавгустовского сельсовета является п. Первоавгустовский.  В состав сельсовета вместе с административным центром 20 населенных пунктов. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – поселок Пристанционный, которая находится на расстоянии 8 км.

Территория и границы Первоавгустовского сельсовета определены Уставом муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области.

**2.2. Социально-экономическая характеристика**

МО «Первоавгустовский сельсовет» граничит на севере с Орловской областью, на юге с МО «Дерюгинский сельсовет» с восточной стороны с Железногорским районом и  на западе с Брянской областью.

Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования

Муниципальное образование Первоавгустовский сельсовет, Бычковский сельсовет, Неварский сельсовет, Черневский сельсовет  были преобразованы путем объединения в муниципальное образование Первоавгустовский сельсовет законом Курской области от 26 апреля 2010 года №26-ЗКО.

В состав муниципального образования входят также села Бычки, Неварь, Черневка, Кубань,  Кошкино,  Гладкое, поселки  Первоавгустовский, Пристанционный,  Лесной,  Чуриловский,  Партизанский,  Мелгора, Чемерки,  Лобановский,  Зажелезнодорожный,  Восточный,  Первомайский,  Решетино, деревня Богословка, д. Г-Кузнецовка. Общая численность населения составляет 2072 человека, число дворов 1005.

Таблица  - Сведения о населении муниципального образования (по населенным пунктам)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование населенногопункта | Удаленность, км | Число дворов | Общая численность, домовладен. | Общая численность, чел. |
|   | От районного центра | От центра муниципального образования |
| 1 | п. Первоавгустовский | 12 | - | 662 | 1521 |
| 2 | с.Неварь | 38 | 18 | 95 | 203 |
| 3 | с. Бычки | 17 | 6 | 101 | 133 |
| 4 | с. Черневка | 25 | 10 | 40 | 60 |
| 5 | п.Пристанционный | 12 | 8 | 24 | 46 |
| 6 | п. Лесной | 25 | 10 | 10 | 21 |
| 7 | п. Чуриловский | 13 | 9 | 10 | 18 |
| 8 | д. Богословска | 20 | 11 | 12 | 17 |
| 9 | с. Кубань | 30 | 17 | 17 | 14 |
| 10. | п.Партизанский | 35 | 27 | 11 | 12 |
| 11. | с.Кошкино | 22 | 7 | 8 | 9 |
| 12. | д.Г-Кузнецовка | 44 | 23 | 7 | 8 |
| 13. | п. Мелгора | 17 | 2 | 3 | 3 |
| 14. | п.Чемерки | 35 | 10 | 2 | 3 |
| 15. | п. Лобановский | 27 | 18 | 2 | 2 |
| 16. | п. Зажелезнодорожный | 17 | 18 | - | 1 |
| 17. | с. Гладкое | 24 | 9 | 1 | 1 |
| 18. | п. Восточный | 34 | 10 | - | 0 |
| 19. | п. Первомайский | 8 | 8 | - | 0 |
| 20. | п. Решетино | 43 | 20 | - | 0 |
| Итого: | 1005 |  2072 |

**2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта**

Внешние транспортные связи Первоавгустовского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом, обеспечивающим сообщение  муниципального образования с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью РФ.

С точки зрения внешних транспортных связей Первоавгустовский сельсовет имеет хорошее расположение. Муниципальное образование имеет развитую систему межмуниципальных и местных автодорог, посредством  которых все населенные пункты сельсовета имеют выход на региональную транспортную сеть.  Сеть межмуниципальных дорог Первоавгустовского сельсовета связывает его с автомобильной дорогой федерального значения А-142 Тросна – Калиновка.

Таблица  - Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории Первоавгустовского сельсовета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дороги | **Категория** | **Покрытие** | **Протяженность - всего,****км** | **Протяженность – по территории сельсовета,****км** | **Ширина покрытия, м** | **Искусственное сооружение (наименование, кол-во, протяженность)** |
| **Автомобильные дороги местного значения** |
| «Тросна-Калиновка» -Дерюгигл-Неварь | IV | а/бетон |   | 15 |   | - |
| «Тросна-Калиновка»-Дерюгино-Неварь»-Пристанционный-Бычки с подъездом к ст. Дерюгино | IV | а/бетон |   | 7 |   | - |
| «Тросна-Калиновка»-Дерюгино-Неварь»-Кубань | IV | а/бетон |   | 7 |   | - |
| «Тросна –Калиновка»-Дерюгино-Неварь»-Черневка | IV | а/бетон |   | 10,6 |   |   |
| Неварь-Галицина-Кузнецовка-граница с Брянской областью | IV | а/бетон |   | 5,25 |   |   |
| Итого дорог местного значения |   |   | х | х |
| **ВСЕГО дорог муниципального образования** | **х** | **44,85** | **х** | **х** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

Общая протяженность автодорог общего пользования на территории Первоавгустовского сельсовета составляет 44,85 км.  Асфальтобетонное покрытие имеют все дороги местного и регионального значения. Все догори местного значения относятся к IV категории.

**2.4.  Характеристика сети дорог поселения**

Улично-дорожная сеть Первоавгустовского сельсовета представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица  - Параметры улиц и дорог сельского поселения

| № п/п | Категория сель­ских улиц и до­рог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Ширина пе­шеходной части тро­туара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поселковая до­рога | Связь муниципального образова­ния с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| 2 | Главная улица | Связь жилых территорий с обще­ственным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| 3 | Улица в жилой застройке: |   |
| 3.1 | основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направле­ниям с интенсивным движением | 40 | 3 | 2 | 1,0-1,5 |
| 3.2 | второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1 |
| 3.3 | проезд | Связь жилых домов, располо­женных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | - |
| 4 | Хозяйственный проезд, скотопро­гон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приуса­дебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Главной улицей административного центра сельсовета – п. Первоавгустовский -  является улица протяженностью 1, км, являющаяся продолжением автоподъезда к населенному пункту. Прочие улицы определены как улицы в жилой застройке.

Таблица  - Характеристика улиц населенных пунктов муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет»

| № п/п | Наименование населенного пункта | Протяженность улиц, км | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Первоавгустовский |  17,1 | асфальт, грунт |
| 2 | с. Неварь | 4.75 | Грунт, асфальт |
| 3 | с. Бычки | 1,07 | Грунт |
| 4 | с. Черневка | 5 | Грунт |
| 5 | п.Пристанционный | 2.2 | Грунт |
| 6 | п.Лесной | 0,4 | Грунт |
| 7 | п.Чуриловский | 0,7 | Грунт |
| 8 | д.Богословка | 1.0 | грунт |
| 9 | с. Кубань | 2.5 | Грунт |
| 10 | п. Партизанский | 0,4 | грунт |
| 11. | с.Кошкино | 1.0 | грунт |
| 12. | д. Г-Кузнецовка | 1.1 | грунт |
| 13. | п. Мелгора | 0,7 | грунт |
| 14. | п.Чемерки | 0,3 |   |
| 15. | п. Лобановский | 1,0 | грунт |
| 16. | п. Зажелезнодорожный | 0,4 |   |
| 17. | п. Восточный | - | грунт |
| 18. | с. Гладкое | 1.7 | грунт |
| 19. | п. Первомайский | 0,1 | грунт |
| 20. | п. Решетино | 0,1 | грунт |
| Итого | 42,15 | Грунтасфальт |
|   |   |   |   |   |

Основная часть улиц не имеет твердого покрытия (асфальтированные улицы есть только п. Первоавгустовский, с.Неварь, с. Бычки) Имеющиеся твердое покрытие требуют реконструкции.

 Таким образом, в сельсовете  существует проблема низкого уровня благоустройства улично-дорожной сети.

**2.5.  Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)**

На территории муниципального образования используется  138 единиц автотранспорта, из них

- 600 единиц легковой автотранспорт ;

- 150 единиц грузовой автотранспорт;

- 15 единиц трактора.

         Парковок (парковочных мест ) на территории поселения не имеется и строительство не планируется.

Весь автопарк принадлежит гражданам на праве личной собственности и  хозяйствующим субъектам –это ООО «Неварь», отд. Лес хоз,

         Во время сезонных полевых работ движения автотранспорта увеличивается за счет проезда сельскохозяйственной деятельности на 10%.

         В праздничные и выходные дни за счет притока иногороднего транспорта движения легкового автотранспорта увеличивается на 10% .

**2.6.  Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока**

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки.

Перевозка пассажиров внутри сельсовета производит  частное такси.

По Первоавгустовскому сельсовету проходит пассажирский автобусный маршрут «Дмитриев-Первоавгустовска-Бычки – Неварь». Автобусы курсируют пять  дней в неделю (кроме выходных).

В самих населенных пунктах Первоавгустовского сельсовета пассажирские перевозки не осуществляются.

Индивидуальный  автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.

Проектные предложения

На расчетный срок внешние связи сельсовета  будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным   транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет»  включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

На первую очередь (до 2020 г.) строительства предлагается:

- устройство остановочных. Посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

- замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков;

-реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

**2.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения**

Специально  отведенных пешеходных дорожек на территории муниципального образования имеется на улицах:

- ул.  Ленина – 1,0 км.;

- ул. Кр. площадь – 0,9 км.

- ул. Черняховского -  0,7 км.

         Для безопасного перехода граждан через проезжую часть на территории муниципального образования имеется один пешеходный переход в п. Первоавгустовский  перед автобусной остановкой, который оборудован дорожным знаком.

         Специально отведенных  велосипедных дорожек нет. Движение  велосипедного  транспорта производится по проезжей части.

**2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценку работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств;**

Грузовые транспортные средства принадлежат как физическим лицам, так и юридическим. Основная часть перевозимых грузов сельскохозяйственного назначения перевозится привлеченным транспортом.

Коммунальные службы сельского поселения своих транспортные средств не имеют, при использовании спецтехники для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения заключаются Муниципальные контракты. Для прохождения техническое обслуживание автотранспорта собственной производственно-технической базы, оборудования и персонала в Поселении нет.

**2.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения;**

Обстановка с аварийностью на территории Первоавгустовского сельсовета остается сложной. Общее количество ДТП на территории поселения - 0. Число погибших в аварии людей -0. Число получивших ранения – 0.

ДТП с недостатками в транспортно-эксплуатационном состоянии улиц, дорог, а также расположенных на них инженерных сооружений и технических средств организации дорожного движения, не зарегистрированы.

**2.10 Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения;**

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в поселении обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта.

По результатам исследований атмосферного воздуха в Первоавгустовском  сельсовете, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

**2.11 Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры поселения;**

На первую очередьсуществующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры сельсовета  предлагается:

нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;

замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;

реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

Реализация вышеуказанных мероприятий  и принципов развития транспортной системы позволит обеспечить выполнение основных требований по приведению дорог в нормативное состояние. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

**2.12 Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры поселения.**

Для функционирования и развития транспортной инфраструктуры  муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области имеется следующая нормативная  правовая база.

         Генеральный план муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, утвержден Решением Собрания депутатов Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области № 185 от 30.12. 2013г.;

         Правила землепользования и застройки территории Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области утверждены Решением Собрания депутатов Первоавгустовского сельсовета № 102 от  27.12.2011г.

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования  «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области необходимо постоянно актуализировать  и дополнять нормативно правовую базу.

**2.13 Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.**

Уровень финансирования муниципального образования достаточно низкий. Денежных средств  за последние  5 лет на финансирование транспортной инфраструктуры  в бюджете муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» не предусматривалось.

**Раздел 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения**

**3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения**

За 1989-2011 гг. демографическая динамика была отрицательной.  Общая убыль населения складывалась из естественной убыли (превышения  числа умерших над числом родившихся) и миграционного сальдо. Всего за исследуемый период  население сократилось на  700 чел. (в год 50,8 чел.), или на 50%  (общая среднегодовая убыль  -  %).  Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов в Первоавгустовским сельсовете: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока. Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу. Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2031 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2031 год (расчетный срок).«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте численности населения за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Ориентировочный прогноз численности населения выполнен на основании анализа сложившейся социально-экономической и демографической ситуации, а также с учетом основных тенденций перспективного расчета численности населения Российской Федерации до 2031 года.

Численность населения рассчитывается с учетом среднегодового общего прироста, сложившегося за последние годы в Первоавгустовском сельсовете, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + (Р+М)/100)Т,

где:

Но – ожидаемая численность населения на расчетный год;

Нс – существующая численность населения;

Р – среднегодовой естественный прирост;

М-  среднегодовая миграция

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2031 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории.

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: 2016 год (первая очередь генерального плана) и 2031 год (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции.

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей сельсовета  за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, оттока миграционного притока населения.

 Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица  - Расчет прогнозной численности населения муниципального образования

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Показатели** | **Значение** |
| **п/п** |  | **инерционный сценарий** | **инновационный сценарий** |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 2072 | 2072 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, % | -2,1 | -1,01 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 20 | 20 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2020 году, чел | 810 | 910 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2031 году, чел. |   |   |
|   |   |   |   |   |

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей  муниципального образования к 2031 году составит 2200 человек, на 1 очередь (2020 г.) - 2300 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития сельсовета необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Перспективы демографического развития Первоавгустовского сельсовета будут определяться:

−  возможностью привлечения и закрепления молодых кадров, созданием новых высокооплачиваемых рабочих мест;

−  созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте;

−  улучшением жилищных условий;

−  совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

−  созданием более комфортной и экологически чистой среды;

−  улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

В период с 2016 по 2020 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2900 кв. метров жилья. Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 45 кв. м на 1 человека.

Естественная убыль жилфонда за период 2016-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.

Планируемое развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2016 – 2022 годов в поселениях муниципального образования

**3.2.          Прогноз транспортного спроса поселения,  объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения**

На период  2016-2032 годов прогнозируется уменьшение числа жителей,  но  увеличение уровня автомобилизации населения и притока  автомобильного транспорта в весеннее летний период неизбежно приведет к росту подвижности населения на личном транспорте и увеличению интенсивности движения на дорогах, поэтому в перспективе необходимо сохранять и увеличивать приоритет в перевозках пассажиров видами транспорта, для чего необходимо обновлять парк подвижного состава, использовать экипажи различно вместимости, сокращать наполняемость экипажей, обеспечивать удобные подходы к остановкам общественного транспорта.

**3.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта**

На расчетный срок внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным  транспортом.

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

**3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения**

Основные принципы развития транспортного комплекса на территории муниципального образования  включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и тротуаров.

**3.5. Прогноз  уровня автомобилизации, параметров дорожного движения**

На сегодняшний день уровень автомобилизации населения достаточно высок. Учитывая рост притока автомобильного транспорта  в весеннее- летний период, общее число автомобилей также увеличиться

**3.6.         Прогноз показателей безопасности дорожного движения**

Увеличение  дорожно-транспортных происшествий   связано  с увеличением парка автотранспортных средств на территории муниципального образования, неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения, неуклонным ростом автомобилизации, ростом количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей со стажем управления транспортным средством менее 3-х лет.

Сокращение количества человек, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение уровня тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий в целом по сельсовету неразрывно связано с эффективностью от реализации муниципальных программ.

С учетом изложенного, можно сделать вывод об актуальности и обоснованной необходимости продолжения работы в области обеспечения безопасности дорожного движения в рамках программы.

**3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.**

Учитывая рост  общего  числа автомобилей также увеличиться и вследствие чего прогнозируется негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

**Раздел 4.  Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры**

Вариант 1 (базовый). Предполагается сохранение инерционных трендов, сложившихся в последний период, консервативную инвестиционную политику частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора, при стагнации государственного спроса.

Также данным вариантом учитывается агрессивная внешняя среда, сложившаяся благодаря введенным санкциям и санкционной политике Европейского союза.

Вариант 2 (умеренно-оптимистичный). На территории сельского поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий характеризуется ростом экономической активности транспортных и пассажирских перевозок, увеличение деловой активности, предполагает также привлечение инвестиций.

Вариант 3 (экономически обоснованный). На территории поселения предполагается проведение более активной политики, направленной на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях повышения доверия частного бизнеса, применения дополнительных мер стимулирующего характера, связанных с расходами бюджета по финансированию новых инфраструктурных проектов, поддержанию кредитования наиболее уязвимых секторов экономики, увеличению финансирования развития человеческого капитала. Сценарий предполагает строительство дорог и парковок, а также установка дорожных знаков и нанесение разметки

**5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. № пп
 | **Наименование мероприятия** | **Описание проекта** | **Реконструкция, проектирование или строительство** | **Затраты на реализацию проекта****(млн.руб)** | **Срок реализации проекта** | **Предполагаемый источник финансирования** |
| 1. 1

1 | автомобильные дороги | по территории сельсовета20 км | асфальтирование | 1,3 | 2016-2032г | Бюджет МО,областной бюджет |
| 2 | Уличное освещение дорог | по территории  сельсовета | оборудование | 0,5 | 2016-2032г | Бюджет МО,областной бюджет |
| 3 | Дорожные знаки  | По территориисельсовета  | приобретение | 0,7 | 2016-2032г | Бюджет МО,районный бюджет |
| 4 | Дорожные знаки | По территории сельсовета | Замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков | 0,2 | 2016-2032г | Бюджет МО,районный бюджет |
| 5 | Дорожные ограждения | По  территории сельсовета | Замена поврежденных и установка новых | 1,8 | 2016-2032г | Бюджет МО,районный бюджет |

**Раздел 6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности,  плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

         Общий объем финансирования по Программе   составляет всего – 4,5 млн.руб.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2016 - 2032 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

**Раздел 7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

1. Оценка эффективности реализации Программы (далее – Оценка) осуществляется заказчиком Программы ежегодно в течение всего срока        ее реализации и по окончании ее реализации.

2. Источником информации для проведения оценки эффективности являются отчеты исполнителей мероприятий Программы о достигнутых результатах, использовании финансовых средств за отчетный период.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:

3.1. Достижение запланированных значений целевых показателей.

Степень достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период (Иi) проводится путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя         за отчетный период (Ифакт) с его плановым значением (Иплан) по следующей формуле:

                                                     Ифакт

                                           Иi = ----------,

                                                     Иплан

где:

Иi– степень достижения планового значения целевого показателя                   за отчетный период;

Ифакт – значение показателя, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Иплан– плановое значение целевого показателя в отчетном периоде.

i – порядковый номер целевого показателя.

Если значение Иi превышает 1, а также в случае, если желаемой тенденцией является снижение показателя и полученное значение меньше 1, для расчета среднего значения достижения запланированных целевых показателей данное отношение принимается равным 1.

Среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы (И) рассчитывается по формуле:

                                                    ∑ Иi

                                           И = ----------,

                                                      N

где:

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

∑ Иi– сумма оценок достижения плановых значений показателей                   за отчетный период;

N – количество целевых показателей Программы, подлежащих выполнению в отчетном периоде.

3.2. Соответствие объемов фактического финансирования запланированным объемам.

Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам за отчетный период (Ф) проводится путем сопоставления фактического объема финансирования за счет всех источников финансирования за отчетный период (Ффакт) к запланированному объему (Фплан) по следующей формуле:

                                                     Ффакт

                                           Ф = -----------,

                                                     Фплан

где:

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы за отчетный период;

Ффакт – фактический объем финансирования мероприятий Программы            за отчетный период;

Фплан– объем финансирования мероприятий, предусмотренный Программой на отчетный период.

3.3. Выполнение запланированных мероприятий.

Степень выполнения каждого запланированного мероприятия Программы за отчетный период (Мj) определяется путем сопоставления фактически полученного результата от реализации мероприятия (Мфакт)             к его запланированному значению (Мплан) по следующей формуле:

                                                       Мфакт

                                           Мj = ------------,

                                                     Мплан

где:

Мj – показатель степени выполнения мероприятия Программы за отчетный период;

Мфакт– фактически полученный результат по мероприятию за отчетный период;

Мплан– предусмотренный Программой ожидаемый результат по мероприятию за отчетный период;

j – порядковый номер мероприятия Программы.

Расчет среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий за отчетный период (М) определяется как отношение суммы оценок степени выполнения запланированных мероприятий к их количеству.

                                                      ∑ Мj

                                          М = ------------

                                                        К

где:

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

∑ Мj– сумма оценок степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

К – количество мероприятий Программы, подлежащих выполнению               в отчетном периоде.

4. При проведении Оценки определяется показатель эффективности использования финансовых средств (Э), как отношение среднего показателя степени выполнения запланированных мероприятий (М) к степени уровня финансирования (Ф).

                                                      М

                                            Э = --------

                                                      Ф

где:

Э – эффективность использования финансовых средств Программы               за отчетный период;

М – среднее значение степени выполнения запланированных мероприятий Программы за отчетный период;

Ф – степень уровня финансирования мероприятий Программы в отчетном периоде.

5. Показатель эффективности реализации Программы определяется как произведение среднего значения достижения запланированных значений целевых показателей (И) и показателя эффективности использования финансовых средств Программы (Э) по следующей формуле:

                                           П =   И x Э

где:

П – показатель эффективности реализации Программы за отчетный период;

И – среднее значение достижения запланированных значений целевых показателей Программы за отчетный период;

Э – эффективность использования финансовых средств Программы                 в отчетном периоде.

6. Вывод об эффективности реализации Программы формируется                        на основании значений П.

Реализация Программы признается:

с высоким уровнем эффективности, если значение П больше либо равно 0,9;

со средним уровнем эффективности, если значение П меньше 0,9,                     но больше либо равно 0,7.

В остальных случаях реализация Программы признается с низким уровнем эффективности.

**Раздел 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры**

Для качественного функционирования и развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Первоавгустовский сельсовет Дмитриевского района Курской области необходимо постоянно актуализировать и дополнять нормативно-правовую базу.

На основании Федерального закона от 29 декабря 2014 г. N 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Постановления Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. № 1440 “Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов”
Генерального плана муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, утвержденный Решением Собрания депутатов Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области № 185 от 30.12.2013г., администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую  Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области

на 2013 – 2022 годы.

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Первоавгустовского сельсовета

Дмитриевского района                                                                 В.М. Сафонов

Создан: 31.08.2016 11:46. Последнее изменение: 31.08.2016 11:46.

Количество просмотров: 1921

|  |  |
| --- | --- |
| [© 2009-2024 Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск»](http://reg-kursk.ru/)Администрация сайта: (4712) 39-51-52, 39-51-53 | 305002, г. Курск, ул. М.Горького, 65 А-3, офис 7E-mail: icrk@mail.ru |