* [Перейти на версию для слабовидящих](https://1avgust.rkursk.ru/index.php?mun_obr=78&sub_menus_id=14125&print=1&id_mat=203510)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 февраля 2018 года п. Первоавгустовский № 8 О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОАВГУСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 09 февраля 2018 года  п. Первоавгустовский № 8**

**О  подготовке проекта внесения изменений** **в Правила землепользования и застройки** **Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области**

     В целях создания условий для устойчивого развития территории Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий сельского поселения, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, п.20, ч.1, ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на основании заключения комиссии по разработке  проекта Правил землепользования и застройки Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

**1.** Приступить к  подготовке проекта внесения изменения в Правила землепользования и застройки Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области, утвержденные решением Собрания депутатов Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области № 191от 06.03.2016 года.

**2.** Утвердить:

         2.1 Состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в  Правила землепользования и застройки  (приложение № 1).

         2.2 Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  (приложение №2).

**3**. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

**4.** Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

**5.** Обнародовать на информационных стендах муниципального образования текстовую часть Постановления Администрации  Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области «О  подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области»  и разместить приложения к постановлению на официальном сайте Администрации  Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области (http: //1avgust.rkursk.ru/).

Глава Первоавгустовского сельсовет

Дмитриевского района                                                                 В.М. Сафонов

Приложение № 1

                                                            к Постановлению     Администрации

                                                            Первоавгустовского сельсовета

                                                        Дмитриевского района

                                                        от 09 февраля 2018 г. № 8

**СОСТАВ**

**по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель комиссии | Сафонов Владимир Михайлович | Глава Первоавгустовского сельсовета |
| Заместитель председателя комиссии | Клеймёнова Галина Анатольевна | Депутат Собрания депутатов Первоавгустовского  сельсовета |
| Секретарь комиссии | Котова Любовь Владимировна | Заместитель Главы Администрации Первоавгустовского сельсовета |
| Члены комиссии: | Демкин Анатолий Владимирович | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношниям Администрации Дмитриевского района (по согласованию) |
|  | Лукерина Вера Васильевна | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации Первоавгустовского  сельсовета |
|  | Тимошин Александр Михайлович | Депутат Собрания депутатов Первоавгустовского сельсовета |

                                                                                                                        Приложение № 2

к Постановлению  Администрации

Первоавгустовского сельсовета

Дмитриевского района

от 09 февраля 2018 г. № 8

**Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил** | **Сроки проведения работ** | **Исполнитель, ответственное лицо** |
| 1 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | декабрь 2012г.  май-июнь 2016г. | Заместитель главы |
| 2 | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | В течении 10 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 3 | Принятие постановления о направлении проекта внесения изменений в Правила Главе Первоавгустовского сельсовета или в случае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, в комиссию на доработку | По окончании проверки | Глава Первоавгустовского сельсовета |
| 4 | Устранение замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 20 рабочих дней | Заместитель главы |
| 5 | Проверка работ по устранению замечаний | В зависимости от объема замечаний, но не более 10 рабочих дней | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 6 | Утверждение постановления о направлении проекта внесения изменений в Правила Главе  Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области | По окончании проверки | Глава Первоавгустовского  сельсовета |
| 7 | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту  внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 10 дней со дня получения проекта правил | Глава Первоавгустовского  сельсовета |
| 8 | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течении 14 дней с даты принятия постановления | Заместитель главы по общим вопросам |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила, с оформлением протокола слушаний | Минимум 2 месяца максимум 4 месяца со дня опубликования проекта правил | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 10 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки |
| 11 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течении 10 дней со дня проведения слушаний | Заместитель главы |
| 12 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Собрание депутатов Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления    проекта Правил | Глава Первоавгустовского сельсовета |

Создан: 14.02.2018 08:35. Последнее изменение: 14.02.2018 08:35.

Количество просмотров: 1860

|  |  |
| --- | --- |
| [© 2009-2024 Областное государственное унитарное предприятие «Информационный центр «Регион-Курск»](http://reg-kursk.ru/) Администрация сайта: (4712) 39-51-52, 39-51-53 | 305002, г. Курск, ул. М.Горького, 65 А-3, офис 7 E-mail: [icrk@mail.ru](mailto:icrk@mail.ru) |