**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОАВГУСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2020 №106

п.Первоавгустовский

**Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, признанного таковым** **в установленном порядке до 01.01.2017 года»**

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 года №65/пр, в соответствии с Законом Курской области от 14.12.2020 года №113-ЗКО «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением Администрации Курской области от 23.03.2015 года №141-па «О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Курской области», с Правилами, утвержденными постановлением Администрации Курской области от 16.11.2020 года №1138-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Курской области», на основании постановления Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области от 03.04.2019 года №55 «Об утверждении муниципальной программы Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 (1 сентября) годы» (в редакции постановления от 01.12.2020 №92), руководствуясь Уставом муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, Администрация Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, признанного таковым в установленном порядке до 01.01.2017 года» (далее - план).

2. Разместить данное постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на официальном сайте <http://1avgust.rkursk.ru>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу с 1 декабря 2020 года.

Глава Первоавгустовского сельсовета В.М. Сафонов

Исполнитель:

М.В. Чевычелова

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Первоавгустовского сельсовета

Дмитриевского района

Курской области

от 30 декабря 2020 г. №106

**План мероприятий («дорожной карты»)**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, признанного таковым** **в установленном порядке до 01.01.2017 года»**

**1. Общее описание**

1. Целью плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, признанного таковым в установленном порядке до 01.01.2017 года» (далее - План мероприятий («дорожная карта») Первоавгустовского сельсовета) является обеспечение граждан муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области, доступным и комфортным жильем на основе реализации мероприятий по ликвидации аварийного жилищного фонда.

2. Реализация Плана мероприятий («дорожная карта») Первоавгустовского сельсовета обеспечивает установление механизмов решения задач, связанных с улучшением жилищных условий граждан, от количества ликвидированного аварийного жилищного фонда.

3. Для расселения 1 многоквартирного дома (412,6 кв.м.) Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области, признанных в установленном порядке до 01.01.2017 года аварийным и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации, необходимо предусмотреть финансирование в сумме 15271976,27 рублей.

4. Результатом реализации Плана мероприятий («дорожной карты») Первоавгустовского сельсовета является ликвидация аварийного жилищного фонда, признанного в установленном порядке до 01.01.2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом.

**2. План организационных мероприятий на территории Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области в связи с переселением граждан из аварийного жилищного фонда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Подготовка и утверждение изменений в муниципальную программу Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 (1 сентября) годы, утвержденную постановлением Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области от 03.04.2019 №55 | До 15 декабря 2020 года | Заместитель Главы Администрации Первоавгустовского сельсовета  |
| 2. | Принятие Решения Собрания депутатов Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области «О бюджете муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», предусматривающего необходимые источники финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда | До 25 декабря 2020 года | Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации Первоавгустовского сельсовета Дмитриевского района Курской области |
| 3. | Заключение соглашения о предоставлении субсидии в 2021-2022 годах из областного бюджета бюджету муниципального образования «Первоавгустовский сельсовет» Дмитриевского района Курской области на софинансирование расходных обязательств муниципального образования субсидии на переселение граждан из аварийного жилищного фонда | До 01 марта 2021 года | Комитет строительства Курской области, Глава Первоавгустовского сельсовета |
| 4. | Проведение независимой оценки стоимости квартиры в аварийном доме | До 20 февраля 2021 года | Глава Первоавгустовского сельсовета |
| 5. | Проведение встречи с жильцами по вопросу решения способа переселения | До 01 марта 2021 года | Глава Первоавгустовского сельсовета, представители Администрации Дмитриевского района  |
| 6. | Сбор недостающих документов от жильцов из аварийного дома | До 01 апреля 2021 года | Специалист Администрации Первоавгустовского сельсовета |
| 7. | Оформление права собственности на муниципальную квартиру №2 | До 01 июня 2021 года | Глава Первоавгустовского сельсовета |
| 8. | Решение вопроса по «проблемной» квартире | До 01 августа 2021 года | Глава Первоавгустовского сельсовета, представители Администрации Дмитриевского района |
| 9. | Приобретение 9 квартир в новом доме г.Дмитриева | Декабрь 2021-июнь 2022 года | Глава Первоавгустовского сельсовета |
| 10. | Заключение договоров с жильцами аварийного дома на переселение | До 01 сентября 2022 года | Глава Первоавгустовского сельсовета |